Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

I. Objednatel:	Město Kutná Hora

se sídlem:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupen:		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

IČO:			00236195

DIČ:			CZ00236195

Bankovní spojení:	ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu:		27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxx xxx xxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxx xxx xxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:	DALFOS s.r.o.

se sídlem:		Libenice 44, 280 02 Kolín

zastoupen:		Ing. Miroslav Douda

IČO:			62966511

DIČ:			CZ62966511

bankovní spojení:	ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C složce 43644.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Douda jednatel firmy, tel.xxx xxx xxx, email: dalfos@volny.cz

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2024 tento

DODATEK Č. 3

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava ohradní zdi v dolní části hřbitova Všech Svatých, Česká ulice v Kutné Hoře“

Účelem dodatku č. 3 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se úpravy rozsahu prací I. etapy stavby. Rozsah dokončení prací I. etapy je stanoven dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Termín realizace: 11/2024 – 04/2025

Celková cena dokončení I. etapy dle rozpočtu:

Cena bez DPH		1.048.471 Kč

DPH 21%		   	   220.179 Kč

Celkem včetně DPH		1.268.649 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 24. 7. 2024 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Schvalovací doložka:

Tento dodatek č. 3 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. R/1098/24 dne 6. 11. 2024.

Objednatel: Město Kutná Hora				Zhotovitel: DALFOS s.r.o.

V Kutné Hoře dne 14. 11. 2024				dne 14. 11. 2024

………………………………………			…………………………………..

Mgr. Lukáš Seifert					          Ing. Miroslav Douda

starosta města						  jednatel firmy