## S M L O U V A    O    D Í L O

## na vypracování projektové dokumentace

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel

zastoupen

sídlo

IČ

DIČ

bank. spojení

tel./email/ds

1.2. Objednatel			Město Kutná Hora

adresa			Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora

IČ			00236195

DIČ			CZ00236195

bank. spojení		27-4444212389/0800

zastoupen		Mgr.Lukáš Seifert, starosta, zmocněný jednat 						ve věcech smluvních

Ing.Jozef Králik, Jan Trávníček DiS., 							zmocněni jednat ve věcech technických

tel. / email/ds	327 710 235  										kralik(travnicek)@mu.kutnahora.cz

b65bfx3

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. 	Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:

2.2.	Výchozí údaje			Cenová nabídka ze dne …………

2.2.1.	Název stavby	„projektová dokumentace na rekonstrukci     bytových domů č.p. 400,401,402 a 403 v ulici Benešova v Kutné Hoře“

2.2.2.	Místo stavby			Kutná Hora, kú Kutná Hora: Benešova ul, Kutná Hora

2.2.3.	Stavebník			Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 01

2.2.4.	Terminologie			OZ/občanský zákoník

NS/návrh stavby										PD/projektová dokumentace

DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení

SP/stavební povolení										ÚR/územní rozhodnutí

DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení

DPS/dokumentace pro provádění stavby

DÚR+DSP/dokumentace pro společné řízení

IČ/inženýrská činnost

AD/autorský dozor

DOSS - dotčené orgány státní správy

TDS/technický dozor stavebníka

AD/autorský dozor

DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora

RM/Rada města Kutná Hora

VZMR/Veřejná zakázka malého rozsahu

III. Předmět díla

3.1.	Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytových domů č.p. 400,401,402 a 403 v ulici Benešova v Kutné Hoře, které jsou součástí pozemků p.č. 2423, 2424, 2425 a 2426 v kú Kutná Hora  ve stupních:

- PD ke stavebnímu povolení DSP (vyhláška č. 131/2024 Sb.) včetně podrobných  rozpočtů stavby, včetně inženýrské činnosti a včetně podání žádosti o stavební povolení

- PD pro provádění stavby DPS včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. a č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Výkon dozoru projektanta - DP

Bude prováděn až při realizaci stavby a zahrnuje tyto činnosti:

-	účast na odevzdání staveniště

-	kontrola dodržení dokumentace a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

-	posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace

zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických

parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů

-	vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené

Dokumentaci

- 	Specifikaci použitých finálních materiálů,  povrchů , obkladů, spárořezů, zpracování kladečských výkresů apod…

-	sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu

výstavby

-	účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

-	účast na kontrolních dnech

Cena za výkon projektanta zahrnuje i účast na kontrolních dnech stavby v místě stavby cca 1xza14dní, s předpokládanou dobou realizace 18měsíců (36KD) a zahrnuje náklady na dopravu

- Výkonu dozoru projektanta se předpokládá v rozsahu 360hodin.

- PD  a rozpočty pro oba stupně (DSP i DPS) budou rozděleny na samostatné PD dle jednotlivých objektů č.p. 400, 401, 402 a 403 (tzn výstupem bude 8samostatných PD včetně samostatných rozpočtů a VV) pro každé číslo popisné samostatně, tak aby realizace stavebních prací mohla následně být realizována samostatně a po částech (po jednotlivých č.p.).

- Rozpočty a výkazy výměr budou taktéž rozděleny dle jednotlivých č.p. 400-403 pro každé číslo popisné samostatně a dále členěny dle jednotlivých stavebních objektů SO xxx

DÍLO JE ČLENĚNO NA TYTO OBJEKTY a předmětem u jednotlivých č.p je:

- Č.p. 400, KPL rekonstrukce (vnějšího obvodového pláště, včetně zateplení, výměny výplní obvodového pláště, rekonstrukce střešní konstrukce a vybudování obytného podkroví, dále stavební příprava pro objektovou předávací stanici včetně stavební přípravy na napojení na CZT, výměna rozvodů topení a těles a rekonstrukce všech vnitřních instalací, nové dispozice a obnova všech povrchů).

- Č.p. 401, rekonstrukce POUZE (vnějšího obvodového pláště, včetně zateplení mimo výměny výplní obvodového pláště-jsou již vyměněny, dále rekonstrukce střešní konstrukce a vybudování obytného podkroví, dále stavební příprava pro objektovou předávací stanici včetně stavební přípravy na napojení na CZT, stoupačky vytápění přes všechna patra + napojení na nové bytové rozvody topení-(nyní má každý byt svůj zdroj-kotel, jednou bude zájem přepojit na CZT)

Výměna rozvodů topení a těles a rekonstrukce všech vnitřních instalací včetně interiérů bytových jednotek jsou již u č.p 401 hotové.

- Č.p. 402, KPL rekonstrukce (vnějšího obvodového pláště, včetně zateplení, výměny výplní obvodového pláště, rekonstrukce střešní konstrukce a vybudování obytného podkroví, dále stavební příprava pro objektovou předávací stanici včetně stavební přípravy na napojení na CZT, výměna rozvodů topení a těles, rekonstrukce všech vnitřních instalací, nové dispozice a obnova všech povrchů).

- Č.p. 403, KPL rekonstrukce (vnějšího obvodového pláště, včetně zateplení, výměny výplní obvodového pláště, rekonstrukce střešní konstrukce a vybudování obytného podkroví, dále stavební příprava pro objektovou předávací stanici včetně stavební přípravy na napojení na CZT, výměna rozvodů topení a těles, rekonstrukce všech vnitřních instalací, nové dispozice a obnova všech povrchů).

- Předmět plnění zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celé zakázky (díla). Mimo vlastní provedení PROJEKTOVÝCH PRACÍ je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

Součástí předmětu a tedy i celkové ceny díla je dále:

- Zajištění souhlasných vyjádření správců inženýrských sítí.

- Všechna potřebná měření a doměření stávajících stavů pro přesné výstupy DSP a DPS.

- Zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení

- Zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných

ke stavebnímu povolení (viz. požadované vyjádření Stavební úřad KH)

- ZAPRACOVÁNÍ VŠECH PODMÍNEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A SÍŤAŘŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DPS

3.2.	PD a IČ pro stavbu bude zpracována a provedena s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem, v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu 	smlouvy a umožňující budoucí realizaci stavby. Zhotovitel je odpovědná osoba autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. pro předmět díla. Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má vypadat PD k jednotlivým projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání stavby.

3.3.	Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projektové dokumentace Návrh stavby jsou pro potřeby této smlouvy definovány profesním dokumentem České komory architektů "Standardy výkonů a dokumentace".

3.4.	Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze PD pro společné územní a stavební řízení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr jsou pro potřeby této smlouvy definovány zejména zákonem 183/2006 Sb., Stavební zákon, vyhláškou č.499/2006Sb., O dokumentaci staveb, vyhláškou 131/2024 Sb.., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhláškou 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky.

3.5.	Vymezení řešeného území a stavební program stavby pro PD je dán zadávací dokumentací této VZ a nabídkou – viz příloha č.1 této SOD.

3.6	ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI TOHOTO DÍLA:

Pro realizaci díla je závazná:

1)STUDIE „Rekonstrukce BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400, 401, 402 a 403 v ulici Benešova v Kutné Hoře“,  zpracovaná: Ing. Zuzana Hádková -Kutnohorská stavební - projekce z 8/2022 a

2)PD NAPOJENÍ BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400-403 V UL. BENEŠOVA A ŠKOLNÍ NA CZT KUTNÁ HORA,  číslo zakázy:23 047 zpracovaná: ENESA a.s. z 4/2023 včetně stavebního povolení MKH/042498/2024, včetně hlukové studie a stavebního povolení MKH/042498/2024

a dále dodržení všech pokynů a podmínek obsažených ve vyjádřeních od příslušných dotčených orgánů.

.

•	Vymezení rozsahu stavební akce-předmětu díla je podrobně specifikováno všemi částmi PD s názvem: STUDIE „Rekonstrukce BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400, 401, 402 a 403 v ulici Benešova v Kutné Hoře“

•	Součástí předmětu plnění VZ budou potřebná měření a doměření stávajících stavů pro přesné výstupy DPS a DSP.

•	Dodavatel je povinen při plnění předmětu průběžně prezentovat své postupy (min jednou za měsíc) a výstupy před dokončením ucelených částí PD, nechat si je objednatelem odsouhlasit a je povinen respektovat a zapracovat k těmto prezentacím připomínky objednatele (realizačního týmu objednatele).

KAŽDÁ PD BUDE ODEVZDÁNA V TIŠTĚNÉ PODOBĚ V POČTU 6TI PARÉ + V DIGITÁLNÍ PODOBĚ NA FLASH NOSIČI V PDF, DWG A DGN.

3.7	Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla, s podklady, které jsou nutné pro zhotovení díla a že je odborně způsobilí toto dílo dle podmínek uvedených v této smlouvě vypracovat.

IV. Doba plnění

4.1.	Zhotovitel se zavazuje uskutečnit a odevzdat dílo objednateli:

- č.p. 403

DSP nejpozději do 30.5. 2025 včetně podání žádosti o stavební povolení

DPS nejpozději do 31.7. 2025 včetně položkového rozpočtu a VV

- Č.p. 400, 401 a 402

DSP nejpozději do 30.8. 2025 včetně podání žádosti o stavební povolení

DPS nejpozději do 30.10. 2025 včetně položkového rozpočtu a VV

a to včetně nutného předjednání PD s DOSS, Policií ČR, správci sítí a dalšími budoucími účastníky územního a stavebního řízení.

- Výkon dozoru projektanta - DP

Bude prováděn a čerpán až při realizaci stavby a pouze při realizaci stavby nebo na přímou výzvu objednatele k součinnosti v rámci výkonu DP.

V. Cena za dílo

5.1.	Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy podle čl. III smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a číní…………………………….

Účasntíci se dohodli s ohledem na předmět díla a členění díla na dílčí úhradě pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto:

Zhotovitel bere na vědomí, že takto stanovená cena díla je konečná a nepřekročitelná pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

- Č.P. 400

- Nabídková cena PD ke stavebnímu povolení DSP včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení:……………………………………v Kč bez DPH - Nabídková cena PD pro provádění stavby DPS včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr:………………………………………………………… v Kč bez DPH - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….…..v Kč bez DPH Samostatně DPH: (%) …………………………….v Kč NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….……………v Kč s DPH

- Č.P. 401

1.)Nabídková cena PD ke stavebnímu povolení DSP včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení:……………………………………v Kč bez DPH 2.)Nabídková cena PD pro provádění stavby DPS včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr:………………………………………………………… v Kč bez DPH 3.) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….…..v Kč bez DPH Samostatně DPH: (%) …………………………….v Kč NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….……………v Kč s DPH

- Č.P. 402

1.)Nabídková cena PD ke stavebnímu povolení DSP včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení:……………………………………v Kč bez DPH 2.) Nabídková cena PD pro provádění stavby DPS včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr:………………………………………………………… v Kč bez DPH 3.) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….…..v Kč bez DPH Samostatně DPH: (%) …………………………….v Kč NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….……………v Kč s DPH

- Č.P. 403

1.)Nabídková cena PD ke stavebnímu povolení DSP včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení:……………………………………v Kč bez DPH 2.) Nabídková cena PD pro provádění stavby DPS včetně položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr:………………………………………………………… v Kč bez DPH 3.) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….…..v Kč bez DPH Samostatně DPH: (%) …………………………….v Kč NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….……………v Kč s DPH

- VÝKON DOZORU PROJEKTANTA

1.)Nabídková cena ZA VÝKON DOZORU PROJEKTANTA při realizaci stavby, cena za 1h výkonu dozoru projektanta činí:……………………………………v Kč bez DPH - Cena za výkon projektanta zahrnuje i účast na kontrolních dnech stavby v místě stavby cca 1xza14dní, s předpokládanou dobou realizace 18měsíců (36KD) a zahrnuje náklady na dopravu - Výkonu dozoru projektanta se předpokládá v rozsahu 360hodin. 3.) NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za 360h: ………….…..v Kč bez DPH Samostatně DPH: (%) …………………………….v Kč NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….……………v Kč s DPH

- PD : č.p. 400, 401, 402 a 403 + výkon DP

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: ………….………….v Kč bez DPH

Samostatně DPH: (%)   ……………………………v Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ………….…..  v  Kč s DPH

5.2.	Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele, budou po předložení nabídky zajištěny zhotovitelem a schválení objednatelem hrazeny jako vedlejší náklady.

5.3.	Za vedlejší náklady budou kromě činností dle odst.5.2. dále pokládány:

- náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem 	objednatele 	zadal třetí osobě. Jedná se zejména o průzkumy, podklady, 	prezentační dokumentaci atd.

5.4	Účastníci se dohodli, že jakákoliv změna v ceně či platebních podmínkách musí být předem odsouhlasena účastníky této smlouvy a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

6.1.	Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu za provedené dílčí práce etapově dle článku 5.1 a to v případě, že jednotlivé části díla provede řádně a v čas, bez vad a nedodělků po odsouhlasení dílčího plnění objednatelem. Účastníci se dále dohodli, že zhotovitel je oprávněn požadovat v rámci plnění jednotlivých etap úhradu takto:

- prvních 50% ceny části DSP bude proplaceno po řádném odevzdání DSP objednateli a podání žádosti o stavební povolení na SÚ včetně všech náležitostí

- druhých 50% ceny části DSP bude proplaceno po vydání stavebního povolení

6.2.	Účastníci se dohodli, že zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoliv úhradu za provedené práce předem.

6.3.	Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

6.4.	Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a 	oprávněné osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti 	faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, označení příslušného 	stupně PD, razítko a podpis oprávněné osoby, cenu, DPH.

6.5.	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

6.6.	Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele na účet zhotovitele. Za den úhrady se považuje den vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet zhotovitele.

6.7.	Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu 	vyšší moci či 	v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, 	předá zhotovitel objednateli rozpracovanou práci do 1 měsíce. Zastavené práce 	budou oceněny a fakturovány na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné 	ceny dle této smlouvy.

6.8.	Cena za výkon dozoru projektanta bude čerpána až při realizaci stavby a bude fakturována měsíčně, dle skutečně provedeného rozsahu na základě odsouhlasených soupisů odpracovaných hodin. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje k této činnosti v dle cenové nabídky za DP, která byla součástí nabídkové ceny za zhotovení PD a to až v době realizace stavby.

V případě nutnosti navýšení předpokládané doby výkonu DP bude uzavřen dodatek k této smlouvě na delší časový rozsah nad předpokládaných 300hodin. Cena navýšení bude vycházet z nabídkové jednotkové ceny za 1h.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

7.1.	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zpracovaný podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, 	nebo použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho 	rozumného úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil 	objednatele a ten na jejich použití trval.

7.3.	Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou dobu přípravy dalších fází PD pro stavbu a dále potom po dobu stavební realizace stavby podle této PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 10let od odevzdání kompletního díla dle této smlouvy.

7.4.	Zhotovitel má povinnost odstranit vady díla v záruční době bezplatně.

7.5.	Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v 	odůvodněných případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace.

7.6.	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u 	zhotovitele 	bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) 	prostřednictvím zástupce 	zmocněného jednat ve věcech technických.

7.7.	Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za 	své případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle 	podíleli. Tímto není dotčena jejich odpovědnost za škody.

7.8	V případě, že by došlo ke změně právních předpisů zejména stavebních norem apod, pak v takovýchto případech se účastníci dohodnou na úpravě projektu a na způsobu vypořádání vzájemných vztahů.

VIII. Smluvní pokuty

8.1.	Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v čl. III. v dohodnutém termínu dle odst.4.1. a 4.2. smlouvy,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z příslušné části ceny díla za každý den prodlení.

Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.2.	Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle odst.7.6., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.3.	Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této smlouvy, zaplatí 	druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není 	dotčena odpovědnost za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé 	straně způsobí. Za bezdůvodné odstoupení od smlouvy se nepovažují důvody 	dle ustanovení odst.4.3.

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1.	Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami smlouvy 	a v souladu s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této smlouvy.

9.2.	Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě 	jsou součástí ZD této VZ:

- STUDIE „Rekonstrukce BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400, 401, 402 a 403 v ulici Benešova v Kutné Hoře“, zpracovaná: Ing. Zuzana Hádková -Kutnohorská stavební - projekce z 8/2022

-PD NAPOJENÍ BYTOVÝCH DOMŮ č.p. 400-403 V UL. BENEŠOVA A ŠKOLNÍ, KUTNÁ   HORA  číslo zakázy:23 047 zpracovaná: ENESA a.s. z 4/2023

Zhotovitel se zavazuje předáním uvedených podkladů respektovat autorská a 	ostatní práva 	autorů jednotlivých projektových dokumentací a vlastníků dat.

9.3.	Objednatel dále poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a 	stanoviska (pokud se nebude jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž 	nezbytnost se může projevit kdykoliv v průběhu provádění díla.

9.4.	Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto 	zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové 	platnosti, bude mít písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.

X. Autorská práva

10.1.	Ochrana autorských práv se řídí zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, 	právech souvisejících s právem autorským, a veškerými mezinárodními dohodami 	o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního 	řádu.

10.2.	Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro 	účely zakázky dle této smlouvy se řídí následujícími pravidly:

- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou 	a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, 	provedeno či nikoli. 	Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové 	dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 	grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k 	vlastnímu užívání díla.

- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být 	použity bez 	výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než 	pro které byly zpracovány a objednateli předány.

- předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických 	zobrazení a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním 	vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení 	autorských práv zhotovitele

- objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít 	jakoukoliv část dokumentace zhotovenou dle této smlouvy v rámci své 	prezentace či v rámci prezentace celého projektu, v tištěné i elektronické 	podobě.

- objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace.

10.3.	Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má 	při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

XI. Ostatní ujednání

11.1.	Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na 	pravidelných 	poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a 	termín budou vždy předem 	dohodnuty.

11.2.	Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy 	a dohodami 	oprávněných osob smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními 	dotčených orgánů státní správy a 	dodatky k této smlouvě.

11.3.	Čistopis PD dle odst.3.3. bude odevzdán v počtu 6 tištěných paré + 1 elektronicky na disku usb s formáty *.pdf (kompletní PD včetně textů), dále potom *.dwg (výkresová část),*.docx (textové části),*.xlsx (tabulky).

11.4.  Čistopis PD dle odst.3.4. bude odevzdán v počtu 6 tištěných paré + 1 elektronicky na disku usb s formáty *.pdf (kompletní PD včetně textů, rozpočtů a výkazů výměr), dále potom *.dwg (výkresová část),*.docx (textové části),*.xlsx (tabulky, rozpočty a výkazy výměr).

XII. Závěrečná ustanovení

12.1.	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. 	K případným návrhům dodatků k této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit 	písemně ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po 	tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

12.2.	Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit 	smírnou cestou.

12.3.	Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zákona 360/1992Sb. o výkonu povolání 	autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 	činných ve výstavbě, pojištěn pro výkon	povolání autorizovaného architekta.

12.4.	Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé 	na činnosti kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, 	živelné pohromy, neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti 	příslušných vyjádření ve smyslu správního řádu apod., pokud se nejedná o 	porušení ze strany žadatele jako je neúplnost DPS či chybné vyprojektování).

12.5.	Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají 	zejména:

- nedodání některé části díla zhotovitelem

- prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto

prodlení zaviněno

- nedodržení zaručených vlastností díla

- déletrvající nesoučinnost objednatele dle čl. 9.2. této smlouvy o více jak 15

pracovních dnů, je-li jím tato nesoučinnost zaviněna

- porušení autorských práv zhotovitele

- prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních

dnů, je-li toto neproplácení zaviněno objednatelem

12.6.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, pro každou smluvní stranu po 	dvou originálech.

12.7.  	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 	zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.8.	Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

12.9.	Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města Kutná Hora R/…../24 ze dne ……………2024

12.10.	Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky zveřejní objednatel - Město Kutná Hora na svých webových stránkách www.kutnahora.cz plnění z této smlouvy v rozsahu: číslo faktury, IČ vystavitele, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení faktury, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění.

V Kutné Hoře dne       .      .2024			V …………………. dne       .      .2024

objednatel :                                              	zhotovitel :

………………………………………………             		………………………………………………

Mgr.Lukáš Seifert

starosta města