#### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Nová elektroinstalace + PC síť, Šultysova 154,

Kutná Hora – Vnitřní Město“

uzavřené dne 8. 8. 2024

Objednatel:			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

IČ:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Tomáš Hudský

se sídlem:  			Benešova 633, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Tomáš Hudský

IČO:  				64178391

DIČ: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 8. 8. 2024 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Nová elektroinstalace + PC síť, Šultysova 154, Kutná Hora – Vnitřní Město“ (dále jen „smlouva o dílo“). Po zahájení prací bylo objednatelem rozhodnuto, že bude nutné pro budoucí využití prostor rozšířit předmět plnění nad rámec projektové dokumentace a nad rámec uzavřené smlouvy - navýšení počtu přípojných míst PC + EL v kanceláři č. 1 na celkový počet 13 počítačových pracovišť. Zhotovitel vypracoval cenovou nabídku N2024105, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2.

Předmět díla dle čl. I odst. 1.1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

Smluvní strany pro svoji právní jistotu shodně prohlašují, že všechna práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu k původnímu předmětu plnění se samozřejmě vztahují i na vícepráce stanovené tímto dodatkem č. 1.

V důsledku změny předmětu díla o vícepráce se cena díla mění tak, že se zvyšuje  o částku 71.579,00 Kč + DPH v platné výši a celková cena díla tedy činí 1.613.426,00 Kč + DPH v platné výši.

Tato nová celková cena díla ve výši 1.613.426,00 Kč + DPH v platné výši se sjednává jako cena nejvýše přípustná.

## 3.

Vzhledem k novému rozsahu stavebních a montážních prací není reálné dokončit a předat stavbu ve  smluvním termínu 29. 11. 2024. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 2.1 tak, že nový termín na dokončení a předání díla se tímto dodatkem posouvá na 13. 12. 2024.

## 4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2024 zůstávají beze změny.

5.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

Uzavření smlouvy odsouhlasila rada města usnesením č.: 1134/24 ze dne 19. 11. 2024.

Příloha č. 1 – Rozpočet rozšíření zakázky

V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 25. 11. 2024

Zhotovitel: Tomáš Hudský	Objednatel: Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Tomáš Hudský	   Mgr. Lukáš SEIFERT

starosta města

Příloha č. 1 – Rozpočet rozšíření zakázky