„Oprava střechy domu č. p. 321 Jungmannovo náměstí“

v Kutné Hoře

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.

Smluvní strany

I. Objednatel:	Město Kutná Hora

se sídlem:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupen:		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

IČO:			00236195

DIČ:			CZ00236195

Bankovní spojení:	ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu:		27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

xxxx xxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxx xxx xxx

email: xxxxxx@mu.kutnahora.cz

xxxx xxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxx xxx xxx

email: xxxxxx@mu.kutnahora.cz

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:	WANDEL CZECH s.r.o.

se sídlem:		Havlíčkova 408

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO:			28977955

DIČ:			CZ28977955

Zastoupený:			Martin Vavřička, jednatel

Ve věcech technických:	xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 11. 2024 tento

DODATEK Č. 1

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava střechy domu čp. 321 Jungmannovo náměstí“

v Kutné Hoře

Tento dodatek č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava střechy domu čp. 321 Jungmannovo náměstí“ v Kutné Hoře ze dne 18. 11. 2024 (dále: „smlouva“). Dodatkem č. 1 smlouvy se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

III.

Termín plnění

Termín dokončení prací se prodlužuje o 1 měsíc, tzn. nejpozději do 31. 5. 2025.

IV.

Cena díla

Celková cena díla se mění o vzniklé vícepráce a měněpráce při realizaci opravy střechy výše uvedeného objektu takto:

Dodatek č. 1

Změnový list č. 1 – méněpráce	 	  -548.135,20 Kč včetně DPH

Změnový list č. 2 – vícepráce stavební	   288.673,81 Kč včetně DPH

Změnový list č. 3 – vícepráce vikýře		   302.954,96 Kč včetně DPH

Celkem změnové listy			     43.493,57 Kč včetně DPH

Cena díla se navyšuje o vzniklý rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi tj.:

Cena bez DPH		35.945,10 Kč

DPH 21%			  7.548,47 Kč

Cena celkem vč. DPH	43. 493,57 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je souhrn změnových listů.

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 18. 11. 2024 beze změny.

IX.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Schvalovací doložka:

Tento dodatek č. 1 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. R/418/25 dne 23. 4. 2025.

Objednatel: Město Kutná Hora			Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o.

V Kutné Hoře dne 6. 5. 2025  			V Ledči nad Sázavou dne 5. 5. 2025

………………………………………			…………………………………..

Mgr. Lukáš Seifert					            Martin Vavřička

starosta města						  jednatel firmy