Dodatek č.8

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 				Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01  Kutná Hora

zastoupen: 			panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 			00236195

DIČ:			CZ00236195

Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora

Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780

Email: janatova@mu.kutnahora.cz

jelinkova@mu.kutnahora.cz

II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

Petr Zavičák, manažer společnosti

Ing. David Valchář, manažer společnosti

tel: 725 675 512, fax: 571 499 131,

e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Radek Filák, stavbyvedoucí

tel: 725 675 508, fax: 571 499 131,

e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“

(dále jen: „dodatek smlouvy č. 8“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 8 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 8 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 3.

Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.6 takto:

3.1.6 Cena za etapu č. 5 Krov nad kaplí a za etapu č. 6 Východní křídlo byla upravena na základě odst. 3.5 smlouvy o dílo, a to zvýšením či snížením jednotkových cen rozpočtu, které vyplývají ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku RTS Brno, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku RTS Brno, a.s. v roce podání nabídky 2013.

Celkové navýšení ceny za dílo bez DPH 102.173,- Kč, z toho navýšení za etapu č. 5 bez DPH 44.610,- Kč a navýšení za etapu č. 6 bez DPH 57.563,- Kč.

Cena etapy č. 5 díla bez DPH  643.049,-.Kč

slovy: šestsetčtyřicettřitisícčtyřicetdevět korun českých.

Samostatně DPH  21 % ve výši 135.040,-Kč

Cena etapy č. 5 celkem včetně DPH je 778.089,-Kč

Cena etapy č. 6 díla bez DPH  1.105.518,-.Kč

slovy: jedenmiolionstopěttisícpětsetosmnáct korun českých.

Samostatně DPH  21 % ve výši 232.159,-Kč

Cena etapy č. 6 celkem včetně DPH je 1.337.677,-Kč

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 8 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7 a tímto dodatkem č. 8 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

- Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

- Doložka: Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1305001035 ze dne 15.7.2013 bylo odsouhlaseno Radou města Kutná Hora usnesením č. 363/17 ze dne 17.5.2017.

Součástí tohoto dodatku č. 8 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet:  - 5. ETAPA – KROV NAD KAPLÍ

Položkový rozpočet:  - 6. ETAPA – VÝCHODNÍ KŘÍDLO

Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:

Ve Vsetíně, dne  ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………

………………………...                                                                ……………………………

Ing. Ondřej Hurta                                                                             Bc. Martin Starý, DiS.

jednatel společnosti                                                                             starosta města