Dodatek č.9

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 				Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01  Kutná Hora

zastoupen: 			panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 			00236195

Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora

Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780

Email: janatova@mu.kutnahora.cz

jelinkova@mu.kutnahora.cz

II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

Petr Zavičák, manažer společnosti

Ing. David Valchář, manažer společnosti

tel: 725 675 512, fax: 571 499 131,

e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Radek Filák, stavbyvedoucí

tel: 725 675 508, fax: 571 499 131,

e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

Ing. Pavel Janovský, stavbyvedoucí

tel: 725 675 515, fax: 571 499 131,

e-mail: pavel.janovsky@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“

(dále jen: „dodatek smlouvy č. 9“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 9 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 9 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.17 takto:

2.17. Rozsah prací  předmětu díla stanovený pro rok 2017 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2017, který je přílohou  tohoto dodatku smlouvy č. 9.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2017 se stanovují takto:

Termín zahájení: červen 2017

Termín dokončení: 15. 12. 2017

Článek 3.

Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.7 takto:

3.1.7 Cena části díla pro rok 2017 vymezené dle odstavce 2.17  smlouvy je stanovena takto:

Cena části díla bez DPH  643.049,-.Kč

slovy: šestsetčtyřicettřitisícčtyřicetdevět korun českých.

Samostatně DPH  21 % ve výši 135.040,-Kč

Cena díla předmětu dodatku č. 9 celkem včetně DPH je 778.089,-Kč

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 9 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

# Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8 a tímto dodatkem č. 9 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

# Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č. 9 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet:  - 5. ETAPA – KROV NAD KAPLÍ

Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:

Ve Vsetíně, dne  ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………

………………………...                                                                ……………………………

Ing. Ondřej Hurta                                                                             Bc. Martin Starý, DiS.

jednatel společnosti                                                                             starosta města