Smlouva o dílo č.1/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:	Mateřské školy Kutná Hora

příspěvková organizace

Benešova 149

284 01 Kutná Hora

IČO: 71002103

tel. 327 525 377

zastoupen: Pavla Berková - ředitelka

Zhotovitel:	Ing. Milan Svoboda

Kutlíře 4

280 02 Kolín

IČO: 69015163

DIČ: CZ5512150193

č.ú. : 19-7021600277/0100

zastoupen: Ing. Milan Svoboda

Článek I.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení stavebních prací podle položkového soupisu prací na akci „ Zpevněná plocha s dopravním hřištěm Smart Soft MŠ Dačického Kutná Hora ,,  Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu dle čl. II této smlouvy.

Článek II.

Cena a platební podmínky

- Určení ceny

Dohodnutá smluvní cena činí bez DPH  316.711,- Kč, DPH 21% činí 66.509,- Kč, náklady celkem včetně DPH činí 383.220,- Kč. Cena byla stranami určena na základě předloženého  položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

- Platební podmínky

Cena za zhotovení díla bude hrazena na základě  faktur zhotovitele po dokončení a převzetí ucelené části veřejné zakázky.  Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny díla do 21 dnů poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitostí fakturace.

V případě nutnosti provedení vynucených nebo vyžádaných víceprací bude cena těchto víceprací připočtena k celkové ceně. Vícepráce budou oceňovány stejnou metodikou, jako práce oceněné nabídkou, odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Článek III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- termín/datum zahájení prací:  01.07.2017

- termín/datum dokončení díla: 31.08.2017

Článek IV.

Povinnosti objednavatele

Objednatel zajistí vyklizení místa staveniště tak, aby bylo možné zahájit provádění vlastních stavebních prací.

Článek V.

Místo plnění

Místem plnění je MŠ Dačického v Kutné Hoře, Dačického nám. 16/8 Kutná Hora.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zhotovované věci

a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele postupným předáváním stavebních prací.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla; dílo bude po dobu 36 měsíců způsobilé k danému účelu a zachová si po tuto dobu stanovenou jakost, čímž se rozumí, že dílo bude mít vlastnosti určené dohodou. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem.

Článek VIII.

Splnění závazku zhotovitele

- Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 2 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

- O průběhu a výsledku předávací řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá a pokud jej nepřijme, uvede důvody.

Článek IX.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dohodnuté ceny díla.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po jejich oboustranné dohodě.

- Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

- Tato smlouva je vyhotovena na třech listech s přílohou čtyř listů ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Kutné Hoře dne 21.06.2017

Podpisy smluvních stran:

Za objednatele: Pavla Berková			Za zhotovitele: Ing. Milan Svoboda