# DODATEK č. 2  ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne  16.11.2016  tyto smluvní strany:

### I. Smluvní strany

### Zhotovitel:                                       Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

### Místo podnikání                                U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

IČ					49 54 95 11

DIČ :					CZ49 54 95 11

bankovní spojení			Česká spořitelna a.s

číslo účtu:				441998339/0800

zastoupená :				Ing. Jan Jäger – jednatel

dále jako „zhotovitel“

a

Objednatel : 				Město Kutná Hora

se sídlem   				Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČ  :					00236195

DIČ :                                    	   	CZ00236195

bankovní spojení :                 		ČS Kutná Hora

číslo účtu :				27-4444212389

zastoupené : 				Bc. Martinem Starým, starosta města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

„Revitalizace hřbitova Kutná Hora - zpevněné plochy etapa 1

dle projektové dokumentace „Revitalizace hřbitova Kutná Hora – etapa 1“, zpracovaná: AS PROJECT s.r.o, u Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov z 9/2016“

a to takto:

I.

I. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

II. Cena díla

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a  rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku) dle usnesení č. 446/17 k dodatku č.2  smlouvy o dílo - vícepráce - revitalizace hřbitova ze dne 14.6.201. Rada města schválila výčet a ocenění víceprací ve výši 60.429,50,-Kč včetně DPH a uzavření dodatku.

Původní cena díla 2 790 552,- Kč včetně DPH, se tedy zvyšuje o 60 429,50 Kč včetně DPH na

2 850 981,50 Kč včetně DPH

Slovy: dvamilionyosmsetpadesáttisícdevětsetosmdesátjednakoruncelýchpadesáthalířůkorun

II.

1.	V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

2. 	Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé                 a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

3.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Kutné Hoře dne: 15.6.2017

Zhotovitel:                                                                   	     Objednatel:

………………………………	……………………………

Bc. Martin Starý  			                                  Ing. Jan Jäger

starosta města                 				                jednatel

| Revitalizace hřbitova Kutná Hora |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Celkem cena ze smlouvy |  |  |
| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  |  |  | SO_01: Stavební objekt 01 |  |  |  | 2 233 635 |
|  |  |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 238 686 |
| 2. | SP | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 459,0 | 68,00 | 31 212 |
| 3. | SP | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 268,918 | 82,00 | 22 051 |
|  |  | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | - 57,918 | 82,00 | -4749 |
| 4. | SP | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 36,98 | 285,00 | 10 539 |
|  |  | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 9,72 | 285,00 | 2 770 |
| 5. | SP | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6,144 | 267,00 | 1 640 |
| 6. | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 99,81 | 94,80 | 9 462 |
|  |  | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | - 43,81 | 94,80 | -4153 |
| 7. | SP | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 411,852 | 34,70 | 14 291 |
|  |  | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | - 110,852 | 34,70 | -3847 |
| 8. | SP | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 312,042 | 58,80 | 18 348 |
|  |  | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | - 54,042 | 58,80 | -3178 |
| 9. | SP | 162701605 | Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m | m3 | 212,232 | 250,50 | 53 164 |
|  |  | 162701605 | Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m | m3 | - 22,232 | 250,50 | -5569 |
| 10. | SP | 162701609 | Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu | m3 | 3 183,48 | 19,80 | 63 033 |
|  |  | 162701609 | Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu | m3 | - 333,48 | 19,80 | -6603 |
| 11. | SP | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 212,232 | 15,00 | 3 183 |
|  |  | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | - 7,232 | 15,00 | -108 |
| 12. | SP | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 212,232 | 145,00 | 30 774 |
|  |  | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | - 7,232 | 145,00 | -1049 |
| 34. | SP | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 10,32 | 297,50 | 3 070 |
| 35. | H | 58341343 | Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 třída C | t | 18,576 | 237,00 | 4 403 |
|  |  |  | 002: Základy |  |  |  | 150 552 |
| 16. | SP | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 45,0 | 42,00 | 1 890 |
|  |  | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | - 45,0 | 42,00 | -1890,00 |
| 25. | SP | 274321115 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 16/20 | m3 | 73,44 | 2 050,00 | 150 552 |
|  |  |  | 005: Komunikace |  |  |  | 1 031 147 |
| 18. | SP | 561121111 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm | m2 | 840,37 | 31,20 | 26 220 |
|  |  | 561121111 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm | m2 | - 574,37 | 31,20 | -17920 |
| 19. | SP | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 840,37 | 128,00 | 107 567 |
|  |  | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | - 332,37 | 128,00 | -42543,36 |
| 20. | SP | 564741111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 120 mm | m2 | 400,0 | 97,00 | 38 800 |
|  |  | 564741111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 120 mm | m2 | - 114,0 | 97,00 | -11058,00 |
| 21. | SP | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm | m2 | 840,37 | 35,00 | 29 413 |
| 22. | SP | 591131111 | Kladení dlažby MOZAIKA 1BARVA, LOŽE MC DO 4 CM | m2 | 400,0 | 523,00 | 209 200 |
|  |  | 591131111 | Kladení dlažby MOZAIKA 6 cm 1BARVA, LOŽE DO 4 CM rošíření komunikace | m2 | 35,5 | 450,00 | 15 975 |
|  |  |  | Kladení dlažby 10 cm 1BARVA, LOŽE DO 10 CM rošíření komunikace |  | 107,3 | 450,00 | 48 285 |
| 23. | H |  | DLAŽBA MOZAIKA 4 - 6 8 M2 / T | t | 88,0 | 2 342,20 | 206 114 |
|  |  | 567122113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm | m2 | 440,000 | 309,00 | 135 960,00 |
|  |  |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm | m2 | -182,734 | 309,00 | -56 464,81 |
| 22A |  | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 | m2 | 440,000 | 420,00 | 184 800,00 |
| 23A |  | 583801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm | t | 112,000 | 1 400,00 | 156 800,00 |
|  |  |  | 008: Trubní vedení |  |  |  | 67 097 |
| 26. | SP | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 72,0 | 42,00 | 3 024 |
|  |  | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | - 5,3 | 42,00 | -222,60 |
| 27. | H | 28613656 | Potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm | m | 72,0 | 45,00 | 3 240 |
|  |  | 28613656 | Potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm | m | - 5,3 | 45,00 | -238,50 |
| 28. | SP | X2 | Žlab liniový do betonu B12,5 - osazení + montáž | m | 3,0 | 1 546,00 | 4 638 |
| 29. | SP | X3 | Šachta kanalizační, plast pr. 0,4, osazení a dodávka | kus | 2,0 | 4 728,00 | 9 456 |
| 30. | SP | X4 | Vpusť plastová pr. 0,4 m, osazení a dodávka | kus | 2,0 | 720,00 | 1 440 |
| 31. | SP | X5 | Vpusť průběžná, plast pr. 0,4, osazení a dodávka | kus | 1,0 | 5 760,00 | 5 760 |
| 32. | SP | X6 | Vodovodní výtokový stojan - osazení + dodávka | kus | 3,0 | 17 000,00 | 51 000 |
|  |  | X6 | Vodovodní výtokový stojan - osazení + dodávka | kus | - 1,0 | 17 000,00 | -17000,00 |
| 33. | SP | X7 | Napojení na stávající rozvod vody | kpl | 1,0 | 6 000,00 | 6 000 |
|  |  |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 284 798 |
| 1. | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 84,037 | 1 780,00 | 149 586 |
|  |  | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 35,0 | 1 780,00 | 62 300 |
| 15. | SP | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 278,976 | 250,00 | 69 744 |
| 17. | SP | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 72,0 | 44,00 | 3 168 |
|  |  |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 215 074 |
| 13. | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 278,976 | 180,00 | 50 216 |
|  |  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | - 75,976 | 180,00 | -13675,68 |
| 14. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6 695,424 | 6,40 | 42 851 |
|  |  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | - 1 823,0 | 6,40 | -11667,20 |
| 24. | SP | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 1 116,29 | 132,00 | 147 350 |
|  |  |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 246 282 |
| #### | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 3,0 | 67 194,00 | 201 582 |
| #### | ON | 030001001 | Dokumentace skutečného provedení stavby. | kpl | 1,0 | 19 000,00 | 19 000 |
| #### | ON | 030001002 | Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. | kpl | 1,0 | 7 000,00 | 7 000 |
| #### | ON | 030001003 | Vyklizení prostoru staveniště. | kpl | 1,0 | 12 000,00 | 12 000 |
| #### | ON | 030001004 | Provoz investora | kpl | 1,0 | 6 700,00 | 6 700 |
|  |  | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stajatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 124,0 | 188,00 | 23 312 |
|  |  | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stajatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 353,0 | 188,00 | 66 364 |
|  |  | 87120000 | Založení chráničky DN50 včetně materiálu | m | 40,0 | 85,00 | 3 400 |
|  |  | 87120000 | Založení chráničky DN50 včetně materiálu | m | 30,0 | 85,00 | 2 550 |
|  |  | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20% | m | 40,0 | 24,00 | 960 |
|  |  | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20% | m | 26,0 | 24,00 | 624 |
|  |  | 286148040 | Trubka kanalizační KGEM DN 160 | m | 40,0 | 118,00 | 4 720 |
|  |  | 286148040 | Trubka kanalizační KGEM DN 160 | m | 26,0 | 118,00 | 3 068 |
|  |  |  | Výšková úpr.rámu s poklopem vodoměrné šachty u čp.99 vč. dodání | ks | 1,0 | 3 100,00 | 3 100 |
|  |  |  | Ruční pokládka živice ve vjezdu u skleníku | m2 | 25,0 | 578,00 | 14 450 |
|  |  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 2 356 183,1 |
|  |  |  | DPH 21% |  |  |  | 494 798,4 |
|  |  |  | Cena celkem s DPH 21% |  |  |  | 2 850 981,5 |