#### D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo

na „Stavební úpravy bytu č.6, DPS U Havírny 921, Kutná Hora“

uzavřené dne  12.7.2017

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Bc. Martin Starý, DiS., starosta města

IČO:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Ondřej Tunkl

se sídlem:  			Hořany 38, 284 01 Miskovice

### fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

oprávněný zástupce: 		Ondřej Tunkl

IČO:  				48667234

DIČ: 				CZ7311140837

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 12.7.2017 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: „Stavební úpravy bytu č.6, DPS U Havírny 921, Kutná Hora“. Po provedení bouracích prací, během příprav na stavební práce bylo zjištěno, že je nesoulad v položkovém rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace č. 17/03 vypracované firmou Stavonel. Ve „slepém“ rozpočtu došlo k chybnému zadání vzorce v tabulce Excell, čímž se do celkového součtu nepromítly všechny položky a došlo k rozdílu ceny ve výši 75.826 Kč bez 15 % DPH.

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 12.7.2017 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

V důsledku změny uvedené v čl. 1. se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 75.826 Kč bez 15 % DPH a celková cena díla tedy činí  329.864 Kč bez 15 % DPH (slovy: třista dvacet devět tisíc osmset šedesát čtyři koruny české).

## 3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 12.7.2017 zůstávají beze změny.

4.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly,

a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora.

V Kutné Hoře dne	V Kutné Hoře dne

Zhotovitel :      	Objednatel :

Ondřej Tunkl	Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Ondřej Tunkl 	     Bc. Martin Starý, DiS

starosta města