# SMLOUVA O DÍLO

# č. 1/2017

Článek I.

Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora

Jiráskovy sady 387

Kutná Hora

284 01

IČ : 71002090

DIČ: CZ71002090

Bankovní spojení: 		KB Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-2110670207/0100

dále jen „objednatel“

a

Leona Malíková

se sídlem Za Pivovarem 806, Golčův Jeníkov, PSČ 582 82,

IČ: 02292475, DIČ: CZ 7753043012

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 107-7153000257/0100

kontakt - tel: 724 753 742, e-mail: info@elpodlahy.cz

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

tuto

smlouvu o dílo

Článek II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí za podmínek dle této smlouvy dílo specifikované v jejím článku II., a v čase v ní dohodnutém je předat objednateli. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle této smlouvy převzít a zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit cenu díla uvedenou v článku VI. této smlouvy.

Článek III.

Předmět plnění

Předmětem plnění (dílem) se rozumí –  demontáž stávajících parket a pvc, montáž osb desek ,pokládka PVC podlahy, montáž obvodových lišt .

Rozsah díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 nazvané „Cenová nabídka“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Rozsah díla je stanoven jako pevný a neměnný, jeho omezení i rozšíření (vícepráce) je možné pouze na základě odsouhlasené a podepsané jednateli písemné dohody obou smluvních stran.

Předmět plnění bude zhotovitelem realizován dle podmínek této smlouvy, v odpovídající kvalitě a bude odpovídat směrnicím a normám ČSN.

Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny bezpečnostní, hygienické, ekologické a protipožární opatření včetně zajištění dozoru nad dodržováním bezpečnosti práce.

Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provedení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osoby, které použije ke zhotovení díla, jsou řádně proškoleny o předpisech o bezpečnosti zdraví při práci podle veškerých právních předpisů, vztahujících se na provádění díla.

Zároveň prohlašuje, že všichni mají k dispozici ochranné pracovní pomůcky a lékařské prohlídky s uvedením práce v uvedené profesi.

Zhotovitel prohlašuje, že má platné pojištění z výkonu svého zaměstnání a na způsobené škody vůči třetí osobě.

V ceně jsou zahrnuty a zohledněny veškeré náklady zhotovitele, potřebné k provedení jím zajišťovaných prací vč. prací a materiálů, které sice nejsou přesně specifikované, ale jsou nutné k provedení díla tak, aby bylo dílo kompletní a zhotovitel o nich věděl nebo vědět měl, vzhledem ke své odbornosti. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo, kde má být dílo provedeno a dokumentaci díla, a že je cena konečná.

Cena byla určena dle výměr naměřených na stavbě a v případě že se bude konečná výměra lišit o více než +/- 1 m2 uhradí objednatel rozdíl dle skutečné výměry.

Článek IV.

Místo provedení

Místem provedení je Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387

Článek V.

Termín plnění

Objednatel se zavazuje zajistit připravenost místa provedení díla, zároveň zajistí po dobu realizace díla bezproblémový přístup k místu provedení díla a maximální součinnost spočívající v nerušené realizaci díla, zejména bezplatném zajištění přístupu zhotoviteli na místo provedení díla od 6.00 hod do 20.00 hod., a to po celou dobu plnění díla, uskladnění materiálu, bezplatném zajištění zdroje elektrické energie (230 V) a vody po celou dobu realizace díla.

V případě prodlení objednatele s předáním místa provedení díla zhotoviteli se lhůta pro dokončení díla o toto prodlení objednatele prodlužuje. Taktéž se lhůta pro dokončení díla prodlužuje v případech, nelze-li vzhledem ke stavu místa provedení díla toto dílo řádně realizovat z důvodu na straně objednatele. V těchto případech není zhotovitel v prodlení s dodáním díla dle této smlouvy a nevztahují se na něho ujednání o smluvní pokutě dle článku VI. Této smlouvy.  Toto musí být zapsáno ve stavebním deníku a podepsána jednateli nebo osobami opravných jednat ve věcech technických.

Termín provedení díla: červenec 2017

Předání a převzetí staveniště pro zaměření, dodávku a montáž: 10. 7. 2017

Dokončení díla bude uskutečněno 20 dní od jeho zahájení.

Převzetí díla se uskuteční po dokončení prací.

Po předání díla vzniká nárok dodavatele na fakturaci.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním v předávacím řízení, které se považuje za ukončené podpisem předávacího protokolu smluvními stranami (oprávněnými zástupci smluvních stran). Zhotovitel se zavazuje vyzvat před ukončením díla objednatele k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo do 3 dnů od vyzvání zhotovitelem. Překážkou převzetí díla není dílo mající vady, které nebrání řádnému užívání díla.

Zhotovitel se zavazuje provést před konečným předáním díla objednateli základní úklid

místa provedení díla.

Článek VI.

Cena díla, platební podmínky, smluvní pokuty

Cena díla byla stanovena smluvně částkou: 97 711,- Kč. bez DPH ( 118 230,31 Kč s DPH). Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla takto:

Platební podmínky, fakturace

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Fakturace bude provedena na základě soupisu provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 20 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Zhotovitel nepožaduje zálohu

Povinnost objednatele uhradit cenu díla je splněna připsáním shora uvedené celkové ceny díla  na účet zhotovitele  nebo předáním finanční částky odpovídající ceně díla zhotoviteli.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu z dlužné částky za prodlení s placením ceny díla v dohodnutém termínu ve výši 0,1%,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Při nedodržení sjednaného termínu ze strany zhotovitele má objednavatel právo na smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku a to i během záruční doby se sjednává pokuta 200,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Ustanovením o smluvní pokutě ve všech případech není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Článek VII.

Záruka, výhrada vlastnictví a  přechod nebezpečí škody

Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli zákonnou záruku na materiál v délce 24 měsíců.

Na montážní práce poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta se počítá ode dne úplného dokončení celého díla, tj. včetně odstranění případných vad a nedodělků, tedy ode dne protokolárního předání celého díla. Jednotlivé reklamace se budou posuzovat podle zákona o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.

Práva ze záruky je třeba uplatnit písemně u zhotovitele stavby bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to nejpozději před uplynutím záruční doby.

Za vady vzniklé po dni předání díla zhotovitel zodpovídá, jestliže tyto vznikly prokazatelně z jeho viny. Záruka se nevztahuje na vady, které způsobí objednatel nebo třetí osoby neodborným zásahem nebo nedostatečnou údržbou zařízení.

Vady a nedodělky a jiné závady, a to i během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit

do 14 dnů od písemné reklamace, nebyl-li dohodnut jiný termín. Pokud nedojde k odstranění

v termínu, je objednatel oprávněn provést odstranění samostatně nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

Změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny jen písemně, dohodou stran.

Vlastnictví k předmětu zakázky přechází z dodavatele na odběratele dnem úplného zaplacení smluvené ceny díla. Dodavatel si vyhrazuje právo na vrácení předmětu díla (materiálu, zboží) při neuhrazení ceny díla ve lhůtě splatnosti. Až do úplného zaplacení díla se odběratelovi zakazuje jakýkoliv převod předmětu díla do vlastnictví třetí osoby.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

Bez zbytečného odkladu jsou obě strany této smlouvy povinny vzájemně se informovat o změně svého bankovního spojení nebo o jakékoliv změně údajů, zejména firmy (jména) či sídla (bydliště), uvedených v záhlaví této smlouvy.

Pokud zhotovitel nebo objednatel neplní řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy (zejména zhotovitel nedodrží termín dokončení nebo objednatel neplní  řádně platební podmínky, je jakákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy písemně odstoupit, a to po předchozím písemném upozornění, kdy nedojde do 14 dnů k nápravě. Odstoupením není  dotčen nárok  na náhradu škody  vzniklé porušením povinností.

V případě přerušení díla z důvodu na straně zhotovitele je tento plně odpovědný za vzniklé škody.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Změny smlouvy je možno učinit pouze souhlasným projevem vůle obou smluvních stran učiněným písemnou formou na téže listině.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 nazvaná „Cenová nabídka“,

Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s těmito přílohami řádně seznámil a shledal je prostými jakýchkoliv závad.

Tato smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran prosté veškerého jejich omylu, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Kutné Hoře…… dne 10. 7. 2017…                     V Kutné Hoře.............. dne 10. 7. 2017...

……………………………………….                      ………………………………………

objednatel						        zhotovitel

| Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leona Malíková |  |  |  |  |  |  | Odběratel: |  |  |
| Za Pivovarem 807 |  |  |  |  |  |  | paní Mačinová |  |  |
| 58282 Golčův Jeníkov |  |  |  |  |  |  | ZŠ T.G. Masaryka |  |  |
| ič 02292475 |  |  |  |  |  |  | Kutná Hora |  |  |
| dič CZ7753043012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenová nabídka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál |  |  |  | Množství | MJ | Cena za mj |  | Cena celkem |  |
| PVC |  |  |  | 77 | m2 | 299,00 Kč |  | 23 023,00 Kč |  |
| PVC SOKL |  |  |  | 33 | bm | 16,00 Kč |  | 528,00 Kč |  |
| PREN |  |  |  | 3 | ks | 160,00 Kč |  | 480,00 Kč |  |
| OSB DESKY |  |  |  | 1 | ks | 21 930,00 Kč |  | 21 930,00 Kč |  |
| STAVEBNÍ PRKNA |  |  |  | 1 | ks | 7 830,00 Kč |  | 7 830,00 Kč |  |
| DEMONTÁŽ A MONTÁŽ |  |  |  | 1 | ks | 32 550,00 Kč |  | 32 550,00 Kč |  |
| POKLÁDKA PVC |  |  |  | 67 | m2 | 59,00 Kč |  | 3 953,00 Kč |  |
| LEPENÍ SOKLU |  |  |  | 33 | bm | 49,00 Kč |  | 1 617,00 Kč |  |
| MANIPULACE A ODVOZ |  |  |  | 1 | ks | 5 800,00 Kč |  | 5 800,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH |  | 97 711,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | DPH 21% |  | 20 519,31 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena s DPH |  | 118 230,31 Kč |  |
| Montážní podmínky: relativní vlhkost 40-65%, přístup k elektrické energii, minimální teplota 12°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruka se vztahuje na montáž v délce 24měsíců za předpokladu správného užívání a pravidelné péče. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |