#### D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo

na stavby „Vnitřní kanalizace a vodovod pro objekty hřiště TJ Sokol Malín“

uzavřené dne  10.7.2017

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Bc. Martin Starý, DiS., starosta města

IČO:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			XXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Tomáš Krejčí

se sídlem:  			Kaňk 42, 284 04 Kutná Hora

### zapsaný v obch. rejstříku:       zhotovitel není zapsán v OR, podniká jako FO

oprávněný zástupce: 		Tomáš Krejčí

IČO:  				137 25 777

DIČ: 				CZ6304092619

Bankovní spojení: 		ČS a.s. pobočka Kutná Hora

Číslo účtu : 			XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 10.7.2017 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Vnitřní kanalizace a vodovod pro objekty hřiště TJ Sokol Malín“ .

V průběhu stavebních prací bylo se zhotovitelem projednáno provedení dodatečných prací. Jedná se o přípravu pro připojení čerpadla závlahové vody a položení potrubí pro budoucí závlahu hřiště do výkopu nově prováděné přípojky kanalizace a vodovodu.

Z výše uvedeného důvodu se účastníci smlouvy o dílo ze dne 10.7.2017 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

V důsledku provádění  dodatečných prací  se v čl. II. mění termín dokončení díla na  23.8.2017.

## 3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 10.7.2017 zůstávají beze změny.

4.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly,

a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora.

V Kutné Hoře dne	V Kutné Hoře dne

Zhotovitel :      	Objednatel :

Tomáš Krejčí 	Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Tomáš Krejčí 	     Bc. Martin Starý, DiS

jednatel      	      starosta města