Dodatek smlouvy o dílo

Na základě dohody níže uvedení uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dodatek č. 2 smlouvy o dílo tohoto znění :

1.  Objednatel :  	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552

284 01 Kutná Hora

IČO :  00236195                 DIČ : CZ00236195                 plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Kutná Hora

č.ú. 19-444212389/0800

Zastoupený : Bc. Martin Starý,starostou města

V technický věcech zastoupený : Ing. Janálem, vedoucím odboru investic

2. Zhotovitel : 	Ing. Markéta Šedivá

Libušina 381/5

284 01 Kutná Hora

IČO 74736124

Bank.spojení : č.ú 2400813886/2010

# 1. Předmět smlouvy

Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 9. 5. 2016 uzavřené mezi výše uvedenými stranami upravuje dobu plnění díla. Vzhledem ke lhůtám ve zveřejněné výzvě IROP č. 52 a pro potřebnou součinnost mezi projektem a zadáním výzvy se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Vypouští se: 5. Doba plnění, 5.1. Předání dokumentace do 15.11.2016.

Nahrazuje se:

# 5.  Doba plnění

5.1. Předání dokumentace do 15. 11. 2016

5.2. Spolupráce pro podání Žádosti o dotaci z dotačního programu IROP, výzva č. 52, do 15.11.2017

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Kutné Hoře dne                                      V Kutné Hoře dne

………………………..                                        ………………………….

objednatel                                                  zhotovitel