# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

| Evidenční číslo smlouvy objednatele: SOD 7/2017 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2017-008 kterou mezi sebou uzavřely dne 14. 06. 2017 tyto smluvní strany: | Číslo stavby objednatele: Číslo stavby zhotovitele: 925117008 |
| --- | --- |

Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO  00236195

Zastoupený:

Ve věcech smluvních	Bc. Martinem Starým, starostou města

Ve věcech technických	ing. Jiří Janál,  MěÚ, ved. odboru investic, tel:724 162 617,

e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

Jan Trávníček DiS., MěÚ, odbor investic, tel 724 096 927

e-mail: trávniček@mu.kutnahora.cz

DIČ:	CZ00236195

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu:	27-4444212389/0800

ZHOTOVITEL:	M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

v oddíle B, vložce č. 430

Adresa pro písemný styk:  	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: 	Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblastního závodu JIH

jednajícím na základě plné moci

DIČ: 	CZ42196868

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 	1080015329/ 0800

Telefon: 	495 842 111

Fax:	495 214 526

E-mail:	reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:	Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení

tel. 601 380 934

ve věcech technických:	Ing. Tomáš Kučera výrobní náměstek	tel. 725 796 300

Odpovědný stavbyvedoucí:	Josef Čermák	tel. 602 131 471

Telefon: 	495 846 801

E-mail:	jih@msilnice.cz

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

„Kutná Hora – Masarykova ulice – úpravy chodníků u přechodů pro chodce“

a to takto:

I.

ČL. II

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

Čl. III

ČAS  PLNĚNÍ

Na základě dohody obou smluvních stran se s ohledem na změnu rozsahu díla mění dokončení díla.

Termín dokončení stavby:			13. 10. 2017

Termín vyklizení staveniště:			13. 10. 2017

Čl. IV

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla 653 495,54 Kč,- Kč včetně DPH, se navyšuje o 143 931,34,- Kč včetně DPH 
na 797 426,88,- Kč včetně DPH

Slovy:  SedmsetdevadesátsedmtisícčtyřistadvacetšestKč 88/100

II.

1.	V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

2. 	Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

3.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Kutné Hoře                                                       		V Praze

Dne 13. 09. 2017						dne 14. 09. 2017

| ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| --- | --- |
| Město Kutná Hora Bc. Martin Starý starosta | M – SILNICE a.s. Ing. Petr Novák ředitel oblastního závodu JIH jednající na základě plné moci |