I. Smluvní strany

Objednatel:		Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1
	284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Kontaktní e-mail: spackovam@mu.kutnahora.cz
Tel.: 724 096 865

za kterého jedná:	 Bc. Martin Starý, starosta města

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	rbe Koláčný s. r. o.
Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem

IČ: 271 97 671

DIČ: CZ 271 97 671

bankovní spojení:	ČS Kolín

číslo účtu:		0432169379/0800

zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 103744

T., F.			+420 321 781 427

M:			+420 603 186 454; +420 603 186 454

E-mail:			; info@rbe.eu

za kterého jedná:	Ing. Milan Koláčný, Ph.D. – jednatel společnosti

Milan Koláčný st. – jednatel společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje provést: „Rekonstrukce střechy objektu Havlíčkovo náměstí čp. 87, Kutná Hora“

v tomto rozsahu:

- demontážní a přípravné práce 
 	- skladba střešního pláště vč. střešní krytiny Tondach Bobrovka režná

- dodávka a montáž klempířských konstrukcí a prvků z lakovaného plechu

- oprava komínů
- výměna střešních oken Velux včetně stínění
- provedení odvětrání podstřešního prostoru

Rozsah prováděných prací a dodávaného materiálu je dle cenového rozpočtu – výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo

- Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

III. Termíny plnění

- Staveniště pro provedení díla předá objednatel zhotoviteli do 30. 11. 2017

- Dílo bude dokončeno do 28. 2. 2018.

- Stanovený termín realizace je rámcový. Po vzájemném odsouhlasení smluvních stran je možná jeho úprava.

- V případě, že objednatel nepředá staveniště (pracoviště) v dojednaném termínu, pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.

- Termín dokončení díla se posouvá v případě nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou například teploty pod -5°C, sněžení, deště, souvislá sněhová nebo ledová pokrývka apod., a to o počet dní po které tyto podmínky přetrvávají. Za nepříznivé podmínky se považují i takové, které brání montážím z titulu předepsaných montážních předpisů výrobců jednotlivých materiálů. Pro práce s TiZn, Cu a Al je min. možná teplota +7°C.

- Po dokončení díla zhotovitel vyklidí pracoviště do pěti pracovních dnů po předání díla.

IV. Cena díla

- Celkem cena dle cenových rozpočtů:

| Celková cena bez daně |  |  |  |  | 1 361 825,78 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH 21% |  |  |  |  | 285.983,41 Kč |
| Celková cena s daní |  |  |  |  | 1 647.809,19 Kč |

- DPH bude účtované v souladu s platnými předpisy v den zdanitelného plnění daňového dokladu

V. Platební a fakturační podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to způsobem a v režimu popsaném níže:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že úhrada ceny díla bude probíhat na základě dílčích měsíčních daňových dokladů vystavených na základě dílčího předání a převzetí provedených prací, doloženého potvrzeným protokolem o předání a převzetí dílčího plnění zhotovitelem a objednavatelem vždy k poslednímu dni v měsíci. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po  předání a převzetí díla, plně způsobilého svému účelu, bez vad a nedodělků, ,doloženého potvrzeným protokolem o předání a převzetí díla zhotovitelem a objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum uvedené na předávacím protokolu.

- Splatnost faktur je 14 dnů od obdržení.

- Případné vícepráce budou účtovány samostatně, nebo jako samostatná položka ve faktuře – daňovém dokladu, po jejich odsouhlasení a provedení a placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) zhotovitele. Splatnost těchto faktur se sjednává na 10 dnů.

- V případě neprováděných prací bude jejich hodnota odečtena od doplatku ceny.

VI. Podmínky provádění díla

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle článku III. bod a)

- Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na pracovišti i na používané komunikaci a chodníku.

- Zhotovitel povede stavební deník. Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku nahlížet a zapisovat osoby uvedené v článku XIV bod d).

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím osoby uvedené v článku XIV d) provádět průběžnou kontrolu díla.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování právních a ostatních předpisů, upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární a ekologickou prevenci všemi osobami, zdržujícími se s vědomím zhotovitele na staveništi.

- Zhotovitel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci koordinaci činností zaměstnanců různých zaměstnavatelů, kteří se na zhotovení díla podílejí.

- Zhotovitel odpovídá za škody podle příslušných právních předpisů, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

- Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto dohodnuty písemně osobami uvedenými v článku XIV bod 2

- Objednatel prohlašuje, že pro stavbu a rozsah předmětu plnění má souhlasné stanoviska od všech dotčených orgánů státní správy a institucí, které ukládá stavební zákon.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat pořádek na stavbě v přiměřeném rozsahu k právě probíhajícím stavebním a montážním pracím.

- Vypouští se.

- Vzhledem k rozsahu prováděných prací a zásahu do objektu zhotovitel nijak neručí za případné poškození, stropu, podlah a vybavení v přízemí domu a to jak z hlediska porušení z titulu statických změn, dynamických účinku při realizaci, tak zatečení do objektu ve fázi rozpracovanosti.

- Zhotovitel se rovněž zavazuje, že objekt bude každý den s maximální péčí a v nejlepším vědomí a svědomí zabezpečovat proti dešťům. Zároveň však upozorňuje, že tyto opatření nemohou být 100% účinné.

- Vypouští se.

- Zhotovitel provede statické zajištění štítů při realizaci nové konstrukce zastřešení.

VII. Pojištění a nebezpečí škody na díle

.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele nejméně na výši 10.000.000 Kč plnění.

- Zhotovitel provádí dílo na své rizika a náklady.

VIII. Předání díla

- Při předání dokončeného díla objednateli bude sepsán zápis o předání dokončených prací, z něhož bude patrný stav díla v okamžiku předání.

- Zjevné vady patrné již  při předání díla musí objednatel oznámit zhotoviteli v zápise o předání díla. Do zápisu se uvede termín pro odstranění vad zjištěných při předání díla.

IX. Kvalita prací

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované  kvalitě odpovídající účelu smlouvy. Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, technických norem a dle technických a montážních předpisů výrobců jednotlivých materiálů.

- Objednatel oznámí zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

X. Záruka na provedené dílo

Záruční doba počíná běžet převzetím díla, jež nevykazuje vady zjevného charakteru v trvání 60 měsíců. Záruční doba 60 měsíců platí při dodržení pokynů pro údržbu střešního pláště. Neodborná nebo chybná obsluha jakož i opravy provedené objednatelem (uživatelem) nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinnosti. V tomto případě odstraní zhotovitel závady buď novou dodávkou, nebo opravou podle vlastní volby proti úhradě objednatele resp. uživatele. V tomto případě odstraní zhotovitel závady buď novou dodávkou, nebo opravou podle vlastní volby proti úhradě objednatele resp. uživatele.

XI. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

- při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05%  z ceny díla za každý den prodlení,

- při prodlení s placením záloh nebo faktury objednatel zaplatí pokutu ve výši

0,05%  z dlužné částky za každý den prodlení,

- při prodlení s vyklizením staveniště po dokončení díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení,

- smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností,

- v případě nezaplacení faktur v dohodnutém termínu je zhotovitel oprávněn přerušit práce až do doby zaplacení. Konečný termín díla se tímto posouvá o dobu prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy je možno odstoupit jen v případech, které stanoví zákon nebo v případě:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,

- nezaplacení oprávněné dílčí platby do 15 dnů po uplynutí smluveného termínu placení,

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 15 pracovních dnů,

- bezdůvodné znemožnění, nebo neumožnění provádění díla ze strany objednatele.

XIII. Ostatní ujednání

Objednatel zajistí:

  - Možnost přístupu na stavbu a půdu a to i ve dnech pracovního klidu na základě předešlé dohody,

  - možnost vjezdu dopravních prostředků na staveniště dle okolních podmínek a možností,

  - možnost bezplatného připojení k elektrické energii 230V,

  - možnost složení potřebného materiálu strojů a zařízení,

  - umístění reklamního banneru zhotovitele na viditelném místě po dobu realizace díla,

  - objednatel prohlašuje, že na objednané práce má zajištěny finanční prostředky v plném rozsahu,

  - objednatel na své náklady zajistí zábor veřejných prostranství v nezbytném rozsahu pro realizaci díla.

XIV. Závěrečná ustanovení

- Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nebyly předvídatelné, musí být dohodnuto jejich provedení i cena.

- Objednatel prohlašuje, že této smlouvě, která je v českém jazyce plně rozumí a je bezvýhradně seznámen s jejím obsahem a smyslem.

- Tato smlouva se uzavírá jako projev dobré vůle obou smluvních stran při vědomí toho, že je pro oba účastníky v plném rozsahu závazná.

- Osoby oprávněné k jednání:

Za objednatele:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Osoba oprávněná k převzetí a předání staveniště:

Osoba oprávněná k převzetí a předání díla:

Osoba odpovědná za BOZP:

Za zhotovitele:

Ve věcech smluvních:  Ing. Milan Koláčný, Ph.D.

Ve věcech technických: Ing. Milan Koláčný, Ph.D, Milan Koláčný st.

Osoba oprávněná k převzetí a předání staveniště: Ing. Milan Koláčný, Ph.D, Milan Koláčný st.

Osoba oprávněná k převzetí a předání díla: Ing. Milan Koláčný, Ph.D, Milan Koláčný st.

Osoba odpovědná za BOZP: Ing. Milan Koláčný, Ph.D.

- Osoby uvedené v čl. XIV odst. d) jednají samostatně. Souhlas pouze jedné osoby za objednatele a jedné osoby za zhotovitele je plně platný a závazný.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1.

- Účastníci si smlouvu přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutná Hora č. 863/17 ze dne 1.11.2017.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona      č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněného textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Týnci nad Labem dne	 30. 10. 2017			V Kutné Hoře dne ……………………..….

………………………………………………		…………………………………………………..

Za zhotovitele: Ing. Milan Koláčný, Ph.D.		Za objednatele:  Bc. Martin Starý DiS