Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Objednatel:

Město Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ : 00236195

Zastoupené starostou města: Bc. Martin Starý DiS.

Zhotovitel:

Ekostarmont s.r.o., se sídlem Libušina 383, 284 01 Kutná Hora

IČ: 28922883                            DIČ: CZ28922883

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: Vladimír Střihavka – jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 153377

sjednávají dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tento

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 6. 12. 2016

Název zakázky: „ Sanace odvalu dolu Kuntery“

I.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je úprava článku č. VII. Cena díla.

Na základě přiloženého rozpočtu, který obsahuje skutečně provedené práce a vícepráce nad rámec projektu se celková cena mění na částku 4.307.754,69 Kč bez DPH. Tento rozpočet tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2016 zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 957/17 ze dne 29. 11. 2017.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

V Kutné Hoře dne

Objednatel:                                                                                                 Zhotovitel:

Příloha:  Rozpočet  víceprací

| Příloha č. 1 - Finanční rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. Dle původního rozpočtu |  |  |  |  | MJ | množství |  | cena za MJ |  | celkem bez DPH |  | Původní cena | Rozdíl bez DPH |  |
|  | Změny v SO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | úhlová zeď - změna typu zdi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 155,03 |  |
|  | Změny v SO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | rekultivační vrstva sypání |  |  |  | m3 | 818 |  | 75,34 |  | 61 628,12 |  | 83 627,40 | -21 999,28 |  |
|  | odečtení nepoužité zeminy - faktura v r.2016 |  |  |  | m2 | 497,5 |  | 179,00 |  | -89 052,50 |  |  | -89052,5 |  |
| 17. | rozprostření ornice - původně 480 m2 |  |  |  | m3 | 2950 |  | 18,72 |  | 55 224,00 |  | 8 985,60 | 46 238,40 |  |
| 18. | ornice - původně 786 t |  |  |  | t | 1303 |  | 222,00 |  | 289 266,00 |  | 170 496,00 | 118 770,00 |  |
|  | Celkem SO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 956,62 |  |
|  | SO 03 bez změny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změny v SO 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | výstražná folie - nepoužito |  |  |  | m | -47,21 |  | 42,31 |  | -1 997,46 |  |  | -1 997,46 |  |
|  | Celkem změny dle výkazu výměru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 114,19 |  |
|  | Schválené vícepráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rekultivace boční hrany svahu směrem do obytné zástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 342,00 Kč |  |
|  | D+M protierozní rohož |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 800,00 Kč |  |
|  | D+M prodloužení kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 830,00 Kč |  |
|  | D+M kanalizační vpusti s beton.nátokem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 630,00 Kč |  |
|  | oprava asfaltové plochy před kanalizační vpustí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 590,00 Kč |  |
|  | prodloužení škarpy v souvislosti s prodloužením kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 Kč |  |
|  | D+M drenáží pod opěrnou zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 812,00 Kč |  |
|  | D+M drenáží bentonitové rohože |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 812,00 Kč |  |
|  | svahování a úpravy cesty jižní strany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 786,00 Kč |  |
|  | Celková částka za vícepráce (bez DPH): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 102,00 |  |
|  | Celkový souhrn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výkaz výměr na základě Smlouvy o dílo |  |  | 3 880 538,50 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změny na základě skutečného provedení |  |  | 154 114,19 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vícepráce |  |  | 273 102,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem bez DPH |  |  | 4 307 754,69 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem včetně DPH 21% |  |  | 5 212 383,18 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |