DODATEK  č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška“

| číslo dodatku smlouvy v evidenci objednatele |  |
| --- | --- |
| číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele: |  |

I.

Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 				Město Kutná Hora

se sídlem:			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01  Kutná Hora

zastoupen: 			Ing. Josefem Viktorou, starostou města

IČ: 				00236195

Bankovní spojení:  		ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora

Číslo účtu: 		 	27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ

tel: 327 710 235, fax:327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

II. Zhotovitel:   				KUDBI INTERIER s.r.o.

se sídlem: 			Přecechtělova 2432/29, 155 00   Praha 5

zastoupen: 			Ing. Waficem Tahtahem, jednatelem

IČ: 				04687485

Tel: 				727 853 170   E-mail: wafic@atlas.cz

Bankovní spojení: 		ČSOB a.s.

Číslo účtu: 			272960099/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze

v oddíle C, vložka 251952

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Wafic Tahtah

tel: 727853170 e-mail: wafic@atlas.cz

(dále jen: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky  názvem: „Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška“ (dále: „dodatek smlouvy“), který mění tyto články původní smlouvy:

Článek 1.

Předmět díla

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla původní smlouvy byly podrobně specifikovány zadávací dokumentací otevřeného řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „zadávací dokumentace“ nebo „ZD“) . Předmět díla se rozšiřuje dle specifikace, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky účastníka v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Původní cena za dílo celkem včetně DPH      ………………   3.849.918,- Kč

Vícepráce celkem včetně DPH    ………………………...….     296.388,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH    …………………………  4.146.306,- Kč

II.

Závěrečná ujednání

Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek smlouvy má 4 strany, je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel:    KUDBI INTERIER s.r.o.                     Objednatel: Město Kutná Hora

V Praze   dne  ....................                        		     V Kutné Hoře dne  ………………..…..

…………………..            					…………………………..

Ing. Wafic Tahtah, 							Ing. Josef Viktora,

jednatel                           				        	starosta města

SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ

VOLEJBAL :

- Volejbalové sloupky hliníkové soutěžní vyrobené ze speciálního profilu 75 x 116mm, uložené v zemních pouzdrech. Napínací systém je uchycen vně sloupků, možnost libovolné nastavení výšky sítě. Velice jednoduchá manipulace se sítí. Možnost hrát také tenis, badminton, nohejbal a jiné.

Použití v hale i venku 3 PÁRY

- Zemní pouzdro volejbalového sloupku hlinikového profesionálního,

vyrobeno z kovového profilu 133mm, žárový pozink. 8 KUSŮ

- Podlahový rám s krytkou se používá k zakrytí otvoru zemních pouzder

pro uložení  volejbalových sloupků ve spotovních halách a

tělocvičnách. 8 KUSŮ

- Kryt volejbalových sloupků je vyroben z pěnového materiálu o síle

5cm, uchycení na suchý zip, možnost výroby v modré a žluté barvě.

3 PÁRY

- Volejbalová síť černá s anténkami soutěžní, 3mm PP. 3 KUSY

- Empire, stanoviště rozhodčího - volejbal, vyrobeno z lehkých ocelových

trubek, povrchová úprava komaxit, mechanizmus nastavení výšky

podesty a kolečka usnadňující manipulaci. Odpovídá normám FIVB.

1 KUS

- Kryt stanoviště rozhodčího je vyroben z pěnového materiálu o síle 5cm,

uchycení na suchý zip, možnost výroby v modré, zelené a žluté barvě.

1 KOMPLET NA 1 KS EMPIRU

- Montáž pouzder

-Veškeré vybavení splňuje parametry FIVB (mezinárodní volejbalové

CENA ZA CELÝ KOMPLET – 96.374,- bez DPH            116.613,- Kč včetně DPH

ZESÍLENÍ PODLAHY:

Zesílení podlahy pod tribunou hustým roštem

(4,5 m x 24,5 m) x 2 = 220,5 m2

CENA: 220,5 m2  x  400,- Kč =  88.200,- Kč bez DPH          106.722,- včetně DPH

ROZÍL V METRECH:

Plocha, která je uvedena v zadání je 1195 m2

Plocha podle zkutečnosti je 1219,15 m2

Rozdíl je 24,15 m2

CENA: 24,15 m2 x 2500,- =		60.375,- Kč bez DPH         73.053,-Kč včetně DPH