Smlouva  o  dílo

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

### I. Smluvní strany

- Zhotovitel:                               	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

- Místo podnikání			Komenského nám. 54, 281 44  Zásmuky

IČ					02442914

DIČ :					CZ02442914

bankovní spojení			Komerční banka, a.s.

číslo účtu:				107-6627500217/0100

zastoupená :				Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem

Michalem Vašinou, jednatelem

dále jako „zhotovitel“

Objednatel : 				Město Kutná Hora

se sídlem   				Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČ  :					00236195

DIČ :                                    	   	CZ00236195

bankovní spojení :                 		ČS Kutná Hora

číslo účtu :				27-4444212389

zastoupené : 				Ing. Josefem Viktorou, starostou města

dále jako "objednatel"

uzavírají tuto  smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení řádně provedeného díla,  to vše za těchto  dále uvedených podmínek:

##### II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele :

Stavební práce související s provedením stavebních úprav: Rekonstrukce  komunikace a veřejného osvětlení místních komunikací Kutná Hora, Kaňk-Dolní část, větev B1, B2, B3 a D1, dle projektové dokumentace „Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk-Dolní část, větev B1, B2, B3“, zak.č. 02/17 zpracovaná: Ing. Jiří Kejval, Jana Hubalová, Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora, z 3/2017,

Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk-Dolní část, větev D1“, zak.č. 04/17 zpracovaná: Ing. Jiří Kejval, Jana Hubalová, Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora, z 5/2017,

Rekonstrukce VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Kutná Hora Kaňk-větev B1, B2, B3, zpracovaná: Ing. Miroslav Douda, Libenice 44, 280 02 Kolín, z 4/2017,

Rekonstrukce VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Kutná Hora Kaňk-větev D1, zpracovaná: Ing. Miroslav Douda, Libenice 44, 280 02 Kolín, z 5/2017

a dodržování pokynů obsažených ve vyjádření od příslušných dotčených orgánů.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškerých výměr uvedených v položkovém rozpočtu, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo.

Součástí díla je:

-veškeré revize a funkční zkoušky,  odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidace zařízení staveniště včetně dokladu o likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem v platném znění.

-případné rozebrání, očištění původní vytěžené dlažby, obrubníků pokud se objeví, tak aby mohl tento materiál být použit zpět na zadláždění a jeho uložení na skládku TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.

- odvoz a uložení stávajících stožárů V.O do areálu TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.

-veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízení potřebných povolení od policie ČR a odboru dopravy Kutná Hora.

-nutná koordinace prací se správci inženýrských sítí

Předmětem díla je dále i zhotovení:

a) Dokumentace skutečného provedení stavby, která  bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou  zřetelně  vyznačeny  všechny   změny, k nimž  došlo  v průběhu   zhotovení  díla,

- ty části PD, u kterých  nedošlo   k žádným  změnám  budou  označeny  nápisem „ beze změn“,

- každý  výkres  dokumentace o skutečném  provedení  stavby bude  opatřen  jménem  a příjmením  osoby, která  změny zakreslila,  jejím podpisem  a razítkem  zhotovitele

b) Zhotovení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), CD ve formátu DGN nebo DWG ve formátu dle požadavků zadavatele pro vložení dat do technické mapy města Kutná Hora (DTMM), kontaktní osoba Mgr. František Blaha-oddělení informatiky MěÚ KH, tel: 327 710 117, PD bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě

III. Cena díla

- Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

Cena bez DPH 				   7 724 901,64 Kč

DPH 21%					   1 622 229,35 Kč

Cena s DPH					   9 347 130,99 Kč

- Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.

- Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací  platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.

- K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.

- Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

IV. Platební  a dodací podmínky

- Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.

- Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí faktury za provedené práce a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.

- Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.

- Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur (např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů)  jsou důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.

- Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání  uvedené částky na účet zhotovitele.

- o předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož bude  patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.

- K převzetí vyzve zhotovitel objednatele průkazným způsobem  5 dnů předem.

##### V. Termíny a místo plnění

- Objednatel připraví a předá místo výkonu díla nejdéle jeden den před zahájením prací zhotovitelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

Termín zahájení prací B1, B2, B3		   	         1.6. 2018 (předání staveniště)

Termín dokončení prací B1,B2, B3     nejpozději do: 3.9. 2018 (13,5 týdne)

Termín zahájení prací D1		                    1.6. 2018 (předání staveniště)

Termín dokončení prací D1                 nejpozději do: 5.10. 2018 (18 týdnů)

Místo plnění zakázky jsou místní komunikace  Kutná Hora-Kaňk-dolní část,

větev B1,B2, B3 a D1,

na pozemcích parc.č. 739/6, 740, 649/1, 738/1, 630/1, 628, 736/1, 629/1, 743/1, 627, 	678/5, 626, 742, 621/1, a 60  v katastrálním území Kaňk, Kutná Hora.

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této  zakázky jsou:

- za zhotovitele

Michal Vašina, jednatel, tel. 725 137 941,

e-mail: vasina@dsbsro.cz

a

Petr Vaněček, stavbyvedoucí, tel 724 083 024

e-mail: vanecek@dsbsro.cz

- za objednatele

ing. Jiří Janál,  MěÚ, ved. odboru investic, tel:724 162 617,

e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

Jan Trávníček DiS., MěÚ, odbor investic, tel 724 096 927

e-mail: trávniček@mu.kutnahora.cz

## VII. Sankce

Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jeden den prodlení. Nedokončí-li zhotovitel svým zaviněním včas objednané práce, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu 3500,- Kč, která se odečte od fakturované ceny za dodávané práce.

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která 	vznikla v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části 	přesahující smluvní pokutu.

## VIII. Povinnosti smluvních stran

- Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě plnění  předmětu díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této smlouvy.

- Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená  v této smlouvě, součinnost  objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby chránil majetek objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.

- Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci předmětu díla. Zhotovitel   prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.

9)	Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103,odst. 1 písm. f) a g), zákona č.262/2006 Sb.  (Zákoníku práce)

10)	Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

## IX. Odstoupení od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů

- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou     	normou

X. Záruky

- Záruční doba na provedené stavební práce činí 60 měsíců ode dne  protokolárního předání díla dle této smlouvy, záruční doba na zabudovaná zařízení je shodná se záruční dobou poskytovanou výrobcem těchto zařízení.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude-li tato reklamace oprávněná,  pokud  nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.

- V  záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se budou vztahovat podmínky záruky .

- V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje zhotovitel provést opravu závady za úplatu. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu o provedení takové práce.

- Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

## XI. Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích a každá strana obdrží dvě provedení.

- Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

3)	Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4)	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 	podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 	uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 	chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 	nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 	smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese 	žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 	s § 6 	odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 	smluv, 	uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 	smluv).

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 233/18 ze dne 21.3. 2018 2018.

V Kutné Hoře dne: 21.5 2018 			V Zásmukách dne: 21.5. 2018

OBJEDNATEL :                                                            ZHOTOVITEL :

.....................................................................               .................................................................

Ing. Josef Viktora  			               Ing. Pavel Kabát                                      starosta města                 					jednatel