Smlouva o dílo č.2018/RP/006

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Město Kutná Hora
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Za kterou jedná: xxxxxxxxxxx, starosta města
Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: 327 710 106

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Rekonstrukce památek, s. r. o.

Sídlo: Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město
IČ: 063 07 892
DIČ: CZ06307892
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kutná Hora

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, jednatel
Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa pro doručení: Libušina 381/5, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

(dále také společně jako „smluvní strany“)

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 165 Šultysova ulice“ v Kutné Hoře tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

I.

Účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je zajištění smluvního vztahu a ujednání smluvních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem platných pro realizaci zakázky „Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp.165 Šultysova ulice“ v Kutné Hoře (dále také jen „dílo“)

II.

Předmět smlouvy

2.1	Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp.165 Šultysova ulice“ v Kutné Hoře, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

- opravy a úpravy krovu v rozsahu dle oceněného výkazu výměr v příloze této smlouvy a statického návrhu opatření a posouzení po zpřístupnění tesařských konstrukcí krovu

- vybudování nového střešního pláště v rozsahu dle oceněného výkazu výměr v příloze této smlouvy a zmíněného statického návrhu opatření

- oprava a výměna klempířských prvků střechy a fasády v rozsahu dle oceněného výkazu výměr v příloze této smlouvy

- osekání, doplnění a obnova fasádních omítek a jejich zdobné profilace v rozsahu dle oceněného výkazu výměr v příloze této smlouvy

- opatření fasády fasádním nátěrem na vápenné či silikátové bázi v barevnosti dvou odstínů dle výběru pracovníka objednatelem pověřeného k výkonu ochrany památkové péče

- výroba, dodávka a montáž replik dřevěných výplní fasádních otvorů v rozsahu dle oceněného výkazu výměr v příloze této smlouvy

- repase zbylých původních oken včetně barevného řešení všech oken a vstupních dveří do objektu

- opravy a barevné sjednocení zámečnických fasádních prvků v rozsahu dle oceněného výkazu výměr v příloze této smlouvy

- elektropráce v rozsahu dle oceněného výkazu výměr v příloze této smlouvy

2.2	V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a zajištění podmínek BOZP pracovníků a třetích osob. Dopravně-inženýrská opatření zajišťuje objednatel. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3.  	Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a odborně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci, zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

2.4.  	Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl.4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl.3 smlouvy.

2.5. 	Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

III.

Cena za dílo

3.1	Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 710 499 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliónsedmsetdesettisícčtyřistadevadesátdevět korun českých).

3.2.	K celkové ceně díla bez DPH bude účtovaná daň za případné hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21%, což činí 359 205,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 069 704,- Kč.

K této ceně byla stanovena rozpočtová rezerva ve výši 15% z ceny díla, tedy 310 456,- Kč a cena díla včetně rozpočtové rezervy potom činí 2 380 160,- Kč včetně DPH.

3.3.  	Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. 	Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek.

3.5.  	Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě podmínek pro čerpání rozpočtové rezervy na případné vícepráce.

3.6.  	Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. 	Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem smlouvy.

3.8.  	Případné vícepráce budou oceňovány takto:

a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací dle ceníku URS, platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

IV.

Čas a místo plnění

4.1	Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2.7.2018 od účinnosti smlouvy.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2.   Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště

4.3.  	Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 31.10.2019, dílčí termíny etapy budou upřesněny v dodatcích k této smlouvě. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4.   	Pracovní doba: Po-Pá: 7.00-19.00 hod, So: 8.00-19.00 hod, Ne: 8.00-17.00 hod

4.5.   	Místem plnění je Kutná Hora – Vnitřní Město, Šultysova ulice čp. 165

V.

Podmínky provádění díla

5.1	Objednatel pověřil jako svého zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a) k předání staveniště;

b) k poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele;

c) k provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;

d) k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a

e) k převzetí dokončeného díla

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3.  	Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4.  	Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na stanovišti:

a) je oprávněná upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněná dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;

d) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.

5.5.	Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení, tyto přípojky poskytne objednatel zhotoviteli bezúplatně.

5.6.	Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7.	Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. Průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8.	Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9.	Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývacích prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště, Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklady pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.10.	Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednavatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11.	Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.12.	Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samotným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.13.	Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14.	Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15.	Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci se svými smluvními partnery subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provedení prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu sobdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo sobdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16.	Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.17.	Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN EN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18.	Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. Použité při zhotovování díla budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19.	Objednatel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel neodpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20.	Při provádění díla zhotovitel dále:

- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z prováděného úseku prací,

- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby bylo dílo připraveno k užívání.

VI.

Nakládání s odpady

6.1	Původcem odpadu, kterým při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. Vyhláška č. 294/2005 Sb.,o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)

6.2.	Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), vzniklé z činnosti při realizaci předmětu této smlouvy, jsou taktéž majetkem zhotovitele.

VII.

Podmínky předání díla

7.1.	Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu pro předání díla ve čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2.	Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady bránící užívání díla a tedy není dokončeno. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3.	Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

VIII.

Platební a fakturační podmínky

8.1.	Cena díla bude placena po etapách, dle dohody s objednatelem na základě provedené práce, bezhotovostně po převzetí dokončené části díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitele. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: Václavské náměstí 182, Kutná Hora osobním předáním.

8.2.	Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura – daňový doklad“;

b) evidenční číslo daňového dokladu;

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;

d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;

e) IČO, DIČ smluvních stran;

f) předmět dodávky a název díla;

g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 21 kalendářních dnů od doručení objednateli);

h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA  41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH (neplatí pro konečného příjemce).

8.3.	K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis  provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4.	Splatnost faktury  je do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5.	Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6.	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvody jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7.	Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8.	Zálohové platby nebudou poskytovány.

8.9.	Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

IX.

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1.	Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2.	Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází u objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3.	Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do  předání objednateli nese zhotovitel.

9.4.	Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5.	Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

X.

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1.	Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemže užívat dílo pro jeho reklamované vady bránící užívání díla. Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2.	Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a násl. § 2629 a násl. NOZ.

10.3.	Reklamace se uplatňuje písemně.

10.4.	Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává, (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě uvedené v reklamaci. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5.	O způsobu vyjádření reklamované vady bude sepsán protokol.

10.6.	Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1.	V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaných v čl.4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2.	V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla prováděné etapy včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3.	V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a přpraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou pokutu ve výši 500 Kč.

11.4.	V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.5.	Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnosti si smluvní strany sjednají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. Dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pouty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

XII

Zvláštní ujednání

12.1.	Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit z již uzavřené smlouvy o dílo, pokud neobdrží finanční prostředky ve formě dotace, bez jakýchkoliv sankcí a nároků zhotovitele vůči zadavateli.

12.2. Užití stanovené 15% rezervy (nebo její části) je možné po úplném vyčerpání smluvené ceny díla, za předpokladu písemného odsouhlasení víceprací objednatelem. Zhotovitel se zavazuje předložit specifikaci těchto případných víceprací, na které bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

XIII

Zánik závazků

13.1.	Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vtahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků dle této smlouvy;

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky ve formě dotace, a to bez jakýchkoliv sankcí a nároků zhotovitele vůči objednateli;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2.	Nastanou-li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3.	Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4.	Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího u této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5.	Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:

a) prodlení se zahájením díla déle než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;

b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;

c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 30 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu prováděného díla;

e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

g) prodlení delší než 15 kalendářních dnů v odstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v oboustranně ujednaném termínu stanoveném ve stavebním deníku;

h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6.	Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7.	Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací.

13.8.	Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl.7 smlouvy;

XIV

Závěrečná ujednání

14.1.	Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2.	Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3.	Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4.	Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručena datovou schránkou.

14.5.	zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6.	Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7.	Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

14.9.	Tato smlouva má 12 očíslovaných stran a přílohu č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smlouva, která není podepsána zaručeným elektronickým podpisem se vyhotovuje ve 2 výtiscích, objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk.

14.10. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 368/18 ze dne 16.5.2018.

Ke smlouvě je připojena příloha č.1 - Oceněný výkaz výměr:

SO01 - Oprava fasády dvorní části domu čp. 165

SO02 - Výměna krytiny a opravy krovu domu čp. 165

SO03 – Oprava průčelní fasády domu čp. 165

V Kutné Hoře dne 21.5.2018

Za objednatele	Za zhotovitele

……………………………………..	…………………………………

xxxxxxxxxxxxxxx, starosta města	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel