Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kutná Hora

Sídlo: Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Rekonstrukce památek, s.r.o.

Sídlo: Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

IČO: 06307892

DIČ: CZ06307892

Zastoupený:xxxxxxxxxxxxx, jednatel

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy

Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice v Kutné Hoře.

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2018 budou provedeny práce spojené s opravou střešního pláště a opravou říms pod střechou. Tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 21.5.2018 se doplňuje takto:

Cena díla

Oprava střešního pláště a krovu				   791 932,- Kč

Oprava říms						     15 086,- Kč

Celkem bez DPH					   807 018,- Kč

DPH 21%						   169 474,- Kč

Celkem včetně DPH					   976 492,- Kč

15% rezerva pro případné vícepráce			   146 474,- Kč

Celkem včetně DPH a 15% rezervy			1 122 966,- Kč

Cena dílčího plnění byla stanovena na základě položkových rozpočtů SO01, SO02 a SO03, které jsou přílohou tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018

Čas plnění

Započetí prací:   2.7.2018

Ukončení prací:  30.10.2018

Platební a fakturační podmínky

8.10 Na základě zákona č.235/2014 Sb. o DPH bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému finančnímu úřadu.

X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

XI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet stavebních prací, které budou realizovány v roce 2018.

V Kutné Hoře dne 21.5.2018

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………………………………….			…………………………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města					         jednatel