Smlouva o dílo č.3/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:	Mateřské školy Kutná Hora

příspěvková organizace

Benešova 149

284 01 Kutná Hora

IČO: 71002103

tel. 327 525 377

zastoupen: Pavla Berková - ředitelka

Zhotovitel:	Ing. Milan Svoboda

Kutlíře 4

280 02 Kolín

IČO: 69015163

DIČ: CZ5512150193

č.ú. : 19-7021600277/0100

zastoupen: Ing. Milan Svoboda

Článek I.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení stavebních prací podle položkového soupisu prací na akci „ Stavební práce a opravy MŠ Dačického nám. 16, MŠ Benešova 149/I, MŠ Benešova 149/II, Kutná Hora ,,  Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu dle čl. II této smlouvy.

Článek II.

Cena a platební podmínky

- Určení ceny

Dohodnutá smluvní cena činí bez DPH  694.609,- Kč, DPH 21% činí 145.868,- Kč, náklady celkem včetně DPH činí 840.477,- Kč. Cena byla stranami určena na základě předloženého  položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

- Platební podmínky

Cena za zhotovení díla bude hrazena na základě  faktur zhotovitele po dokončení a převzetí ucelené části veřejné zakázky.  Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny díla do 21 dnů poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitostí fakturace.

V případě nutnosti provedení vynucených nebo vyžádaných víceprací bude cena těchto víceprací připočtena k celkové ceně. Vícepráce budou oceňovány stejnou metodikou, jako práce oceněné nabídkou, odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Článek III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- termín/datum zahájení prací:  01.07.2018

- termín/datum dokončení díla: 26.08.2018

Článek IV.

Povinnosti objednavatele

Objednatel zajistí vyklizení místa staveniště tak, aby bylo možné zahájit provádění vlastních stavebních prací.

Článek V.

Místo plnění

Místem plnění je MŠ Dačického nám.16, MŠ Benešova 149/I, MŠ Benešova 149/II v Kutné Hoře.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zhotovované věci

a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele postupným předáváním stavebních prací.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla; dílo bude po dobu 36 měsíců způsobilé k danému účelu a zachová si po tuto dobu stanovenou jakost, čímž se rozumí, že dílo bude mít vlastnosti určené dohodou. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem.

Článek VIII.

Splnění závazku zhotovitele

- Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 2 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

- O průběhu a výsledku předávací řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá a pokud jej nepřijme, uvede důvody.

Článek IX.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dohodnuté ceny díla.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po jejich oboustranné dohodě.

- Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

- Tato smlouva je vyhotovena na třech listech s přílohou tří listů ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Kutné Hoře dne 29.06.2018

Podpisy smluvních stran:

Za objednatele: Pavla Berková			Za zhotovitele: Ing. Milan Svoboda

Ředitelka organizace