D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Nátěr oken, dveří a parapetů, Puškinská 651-653, Kutná Hora“

uzavřené dne  19.7.2018

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Miroslav Čonka

se sídlem:  			xxxxxxxxxxxxx, 513 01 Semily

IČO:  				11132761

DIČ: 				neplátce DPH

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 19.7.2018 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Nátěr oken, dveří a parapetů, Puškinská 651-653, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodli na změně dokončení a předání díla ke dni 18.10.2018 z důvodu nepřítomnosti nájemníků v době dovolených a následně nepříznivého počasí. Z uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 19.7.2018 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 19.7.2018 zůstávají beze změny.

3.

# Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

V Kutné Hoře dne: 27.9.2018	V Kutné Hoře dne: 27.9.2018

Zhotovitel :      	Objednatel :

Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Miroslav Čonka	     Ing. Josef Viktora

jednatel	      starosta města