Dodatek č.12

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 				Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01  Kutná Hora

zastoupen: panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČ: 			00236195

Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora

Číslo účtu: 		 xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupen:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxx, manažer společnosti

tel: xxxxxxxxxxxx, fax: 571 499 131,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 12 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“

(dále jen: „dodatek smlouvy č. 12“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 12 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 12 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.19 takto:

2.19 Rozsah prací na dodatečné práce na arkýři střechy nad kaplí je dán samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 12

Termíny realizace výše uvedených dodatečných prací se stanovují takto:

Termín zahájení: říjen 2018

Termín dokončení: 14.12.2018

Článek 3.

Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.10 takto:

3.1.10 Celková cena díla se navyšuje o dodatečné práce na arkýři střechy nad kaplí:

Cena části díla bez DPH 104.135,-.Kč

slovy: stočtyřitisícstotřicetpět korun českých.

Samostatně DPH  21 % ve výši 21.868,35,-Kč

Cena dodatečných prací předmětu dodatku č. 12 včetně DPH je 126.003,35,-Kč

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 12 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

# Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9, dodatkem č. 10, dodatkem č. 11 a tímto dodatkem č. 12 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

# Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

# Uzavření dodatku č. 12 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 711/18 ze dne 3.10.2018

# Součástí tohoto dodatku č. 12 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet:  - vícepráce věž nad arkýřem

Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:

Ve Vsetíně, dne 4.10.2018                                              V Kutné Hoře, dne 5.10.2018

………………………...                                                                ……………………………

xxxxxxxxxxxxxxx                                                                             xxxxxxxxxxxx

jednatel společnosti                                                                             starosta města