Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kutná Hora

Sídlo: Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Rekonstrukce památek, s. r. o.

Sídlo: Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

IČO: 06307892

DIČ: CZ06307892

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy

Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice v Kutné Hoře.

Smluvními stranami bylo dohodnuto navýšení předmětu plnění dle této smlouvy o práce, které budou provedeny nad ujednaný rámec smlouvy, a to zejména:

- nezbytné opravy staticky narušeného komínového zdiva a přilehlého štítového zdiva,

- výměna staticky zcela nevyhovujících částí tesařských konstrukcí krovu zastižených po odkrytí a očištění nepřístupných konstrukcí krovu,

- doplnění tesařských konstrukcí výdřev úžlabí a klempířského oplechování úžlabí při zadním průčelí domu.

Tyto práce budou provedeny v první etapě výstavby a jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 21.5.2018 se doplňuje takto:

Cena díla

Za provedení víceprací si smluvní strany dohodly cenu 39 214,- Kč bez DPH, která bude čerpána z 15% finanční rezervy.  Vícepráce jsou specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu.

Vícepráce celkem				39 214,- Kč

DPH 21%					  8 235,- Kč

Celkem včetně DPH				47 449,- Kč

Nevyčerpaná výše rozpočtové rezervy se přesouvá do druhé etapy plnění dle této smlouvy a jejích dodatků jako rezerva na případné vícepráce.

Čas plnění

Započetí prací:   2.7.2018

Ukončení prací:  30.11.2018

Platební a fakturační podmínky

8.10 Na základě zákona č.235/2014 Sb. o DPH bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému finančnímu úřadu.

X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

XI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet stavebních prací, které budou realizovány v roce 2018.

V Kutné Hoře dne 29.10.2018

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………………………………….			…………………………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxx					    xxxxxxxxxxxxx

starosta města					         jednatel