D O D A T E K   č. 1

Dnešního dne byl uzavřen následující dodatek č. 1 ke smlouvě „Veřejné osvětlení v ulicích U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku, Kutná Hora, Karlov (1. etapa)“

mezi

objednatel: 	           Město Kutná Hora

se sídlem: 	           Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora

oprávněný zástupce:  xxx, starosta města

IČO:  		           00236195

DIČ:		           CZ00236195

a

zhotovitelem:		AVE Kolín, s.r.o.

se sídlem:	            Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.

oprávněný zástupce:   xxx, jednatelé společnosti

IČO: 			25148117

DIČ:			CZ25148117

1.

Dne 27. srpna 2018 byla mezi výše uvedenými účastníky podepsána smlouva o dílo „Veřejné osvětlení v ulicích U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku, Kutná Hora, Karlov (1. etapa)“

Tímto dodatkem č. 1 se výše uvedená smlouva mění v čl. III  Cena díla, a to  z původní výše

1 613 336,34 včetně DPH

na

1 632 969,24 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmilionšestsettřicetdvatisícedevětsetšedesátdevětkorunčeských 0,24)

Změnu ceny za dílo si vyžádaly následující méněpráce a vícepráce:

Méněpráce: 12 623,30 včetně DPH

Méněpráce vznikly z důvodu nerealizování zemních prací na pozemku parc. 3139 v k.ú. Kutná Hora (nesouhlas vlastníků pozemku).

Vícepráce: 32 256,20 včetně DPH

Oproti projektu byla během realizace změněna trasa hlavního přívodu do rozvodové skříně.

Tuto změnu si vyžádala společnost ČEZ Distribuce, a.s.. Další náklady si vyžádala demontáž

ocelového sloupu „mannesmann“, jehož demontáž byla  dohodnuta během realizace stavby, až

po dořešení jeho vlastnictví. Vyčíslení vícenákladů je uvedeno v příloze této smlouvy.

Celkový rozdíl oproti původní smluvní ceně je:  19 632,90 Kč včetně DPH

2.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V ostatních ujednáních je smlouva beze změny.

D o l o ž k a:

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 objednavatelem bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Uzavření Dodatku č. odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 802 /18

- ze dne 28. 11. 2018

V Kolíně dne	V Kutné Hoře dne

Zhotovitel :      	Objednatel :

...........…......………………………..		..................…………………………..

Xxx                                                                            xxx

……………………………………..

xxx

Příloha: Vyčíslení vícenákladů

Dodatek vypracovala: xxx

Po věcné stránce kontrolovala: xxx

Po právní stránce kontrolovala: xxx

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KUTNÁ HORA - KARLOV, ul. U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku - I. etapa |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 02 - Montáž kabelového vedení veřejného osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| Okres: |  |  | KH - Kutná Hora |  | Datum: |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  | Město Kutná Hora |  | Projekční firma: |  | Alois Salák, DiS. |  |
| Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5*104 |  | 52,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 52*95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4 940,000 |  |  |  |
| 39 | zhot | 9870020360 | VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 | KG | 140,000 | 1,40 | 196,00 |  |
|  | VV |  | 0,5*104 |  | 52,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 52*139 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7 228,000 |  |  |  |
| 40 | M | PMEA63A | ODSTRAN.VOZOVKY OBALOVANA DRT MIMO VYKOP | M2 | 1,800 | 38,00 | 68,40 |  |
|  | VV |  | 0,5*104 |  | 52,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 50*0,5 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 25*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 500,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35*59 |  | 20,650 |  |  |  |
|  | VV |  | 20,65*432,81 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8 937,527 |  |  |  |
| 73 | zhot | 9870020070 | VYK> KAMENIVO TEZ.DROBNE FR.0-4 TR.D | KG | 100,000 | 1,50 | 150,00 |  |
|  | VV |  | 0,35*59 |  | 20,650 |  |  |  |
|  | VV |  | 20,65*101 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2 085,650 |  |  |  |
| 74 | zhot | 9870020250 | VYK> DLAZBA DESK.BETON.HBB 30X30X3,7CM | M2 | 0,100 | 245,00 | 24,50 |  |
|  | VV |  | 0,35*59 |  | 20,650 |  |  |  |
|  | VV |  | 20,65*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,163 |  |  |  |
|  | VV |  | 7*31 |  | 217,000 |  |  |  |
| 83 | zhot | 1000013270 | KABEL CYKY-J 3X1,5 750V | M | 12,000 | 11,40 | 136,80 |  |
|  | VV |  | 7*31 |  | 217,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 217*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 227,850 |  |  |  |
| 86 | zhot | 1000327780 | FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M | KS | 0,800 | 120,00 | 96,00 |  |
|  | VV |  | 947*0,008 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,576 |  |  |  |
| 90 | zhot | 1000174090 | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNA 50M | M | 84,000 | 15,60 | 1 310,40 |  |
|  | VV |  | 52*0,24 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,480 |  |  |  |
| 119 | zhot | 1003632530 | PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG) | KG | 33,600 | 27,00 | 907,20 |  |
|  | VV |  | 12,276*0,011 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,135 |  |  |  |
| 136 | V | PEDA10A | VYKOP KABEL.RYHY 35X50 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M | 84,000 | 78,00 | 6 552,00 |  |
|  | VV |  | 87*184 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16 008,000 |  |  |  |
| 144 | M | PEJA01A | KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI | M | 8,400 | 18,00 | 151,20 |  |
| 149 | M | PEFA14A | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M | 84,000 | 10,00 | 840,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 432,50 |  |