Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kutná Hora

Sídlo: Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Rekonstrukce památek, s.r.o.

Sídlo: Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město

IČO: 06307892

DIČ: CZ06307892

Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatel

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy

Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice v Kutné Hoře.

V roce 2019 bude realizována druhá etapa díla, tedy budou provedeny všechny práce spojené s opravou fasád uličního i dvorního průčelí domu a dílo tak bude dokončeno jako celek.

Práce v rozsahu závěrečné etapy provádění díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 21.5.2018 se doplňuje takto:

Cena díla

Oprava dvorní fasády domu	549 127,00 Kč

Oprava průčelní fasády domu	354 352,00 Kč

Celkem bez DPH	903 479,00 Kč

DPH 21%	189 731,00 Kč

Celkem včetně DPH	1 093 210,00 Kč

15% rezerva pro případné vícepráce	263 007,00 Kč

Celkem včetně DPH a 15% rezervy	1 356 217,00 Kč

Cena dílčího plnění byla stanovena na základě položkových rozpočtů SO01, SO02 a SO03, které jsou přílohou tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018

Čas plnění

Započetí prací:   25.3.2019

Ukončení prací:  31.10.2019

Platební a fakturační podmínky

8.10 Na základě zákona č.235/2014 Sb. o DPH bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému finančnímu úřadu.

X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

XI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet stavebních prací, které budou realizovány v roce 2019.

V Kutné Hoře dne 15.1.2019

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………………………………….			…………………………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxx					     xxxxxxxxxxx

starosta města					         jednatel