DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 358/16

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

- Univerzita Pardubice

- Fakulta restaurování

- Právní forma: 			veřejná vysoká škola zřízená zákonem, nezapisovaná do veřejného rejstříku

- Se sídlem:			Studentská 95, 532 10 Pardubice

- Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, děkanem

- Korespondenční adresa:		Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

- IČO: 				00216275

- DIČ:				CZ00216275

- Bankovní spojení:		Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice

- Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen („zhotovitel“)

a

Město Kutná Hora

Se sídlem: 			Havlíčkovo nám. 552/1, 584 01 Kutná Hora

Zastoupená:			xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČO:				00236195

DIČ:				CZ00236195

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel”)

uzavřely dle § 2586 a násl. a dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”).

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- Cena za dílo

- V roce 2019 budou provedeny práce sjednané pro IV. etapu díla a uvedené v příloze č. 1:

IV. etapa prací – cena bez DPH			495 000 Kč

DPH v sazbě 21 %					103 950 Kč

Celkem IV. etapa prací:				598 950 Kč

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na vytvoření 15% rezervy pro případ nepředvídaných víceprací ve výši 420 000,00 Kč bez DPH. Užití 15% rezervy (nebo její části) je možné pouze po úplném vyčerpání smluvené ceny díla (nebo části díla, která byla stanovena pro danou etapu), za předpokladu písemného odsouhlasení víceprací objednatelem. V roce 2018 byla z rezervy čerpána za provedené vícepráce částka 33 000,00 bez DPH. Pro rok 2019 zůstává k dispozici částka 387 000,00 Kč bez DPH.

- Platební a fakturační podmínky

- Právo fakturovat vzniká zhotoviteli okamžikem řádného provedení IV. etapy díla. V případě zjištění vad při předání etapy, vzniká zhotoviteli právo fakturovat až po odstranění poslední vady dle čl. V. této smlouvy.

- Cena za IV. etapu díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na základě faktury. Faktura bude vystavena po předání IV. etapy dle této smlouvy na částku ve výši 495 000,--Kč bez DPH.

- Doba plnění, předání a převzetí díla

- Zahájení prací IV. etapy: květen 2019

- Zhotovitel je povinen IV. etapu díla dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 10. 2019.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní podmínky sjednané oběma stranami ve smlouvě se tímto dodatkem nemění.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek bude zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

- Tento dodatek smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že byl ujednán podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Litomyšli dne ………………..	V Kutné Hoře dne……………….

za zhotovitele:	za objednatele:

_______________________________	   _____________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx              		            xxxxxxxxxxxxxx

děkan			 starosta města