Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

(1) Objednatel:

Jméno zadavatele: 	Město Kutná Hora

Se sídlem:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:			00236195

DIČ:			CZ00236195

Osoba oprávněná jednat za objednavatele:

Jméno, funkce:		xxxxxxxxxxxxxx, starosta města

Kontaktní osoby ve věcech technických :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email, tel.:		xxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz, tel.: xxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email, tel.:		xxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz, tel.: xxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxx

(dále jen "Objednatel")

(2) Zhotovitel:

Jméno/obchodní firma/právní forma: 	Fyzická osoba, xxxxxxxxxxxxx

Se sídlem: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 58232

IČ: 					03223931

DIČ: 					CZ8509133303

Bankovní spojení:			   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email, tel: 				xxxxxxxxxxxx@seznam.cz, tel: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "Zhotovitel")

Předmět smlouvy – určení díla

Oprava vnějšího pláště domu č. p. 1 Kaňk, Kutná Hora

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na dvě etapy. V roce 2019 budou provedeny práce ve dvorní části objektu . Tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 9.4.2018 se doplňuje takto:

III.

Provedení Díla - lhůty plnění:

Zahájení prací:     březen 2019

Ukončení prací:   prosinec 2019

IV.

Cena díla

Cena bez DPH					1.106.212,- Kč

DPH 21%					   232.305,- Kč

Cena celkem včetně DPH			1.338.517,- Kč

Vytvořená 15 % rezerva na případné nepředvídané vícepráce pro rok 2019 činí 329 505,80 Kč.

X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne………………..				V Lipnici nad Sázavou dne ………………………

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………………………………….			…………………………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxx					  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města