D O D A T E K   č. 1

Dnešního dne byl uzavřen následující dodatek č. 1 ke smlouvě „Kutná Hora, elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce“

mezi

objednatel: 	           Město Kutná Hora

se sídlem: 	           Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora

oprávněný zástupce:  xxx, starosta města

IČO:  		           00236195

DIČ:		           CZ00236195

a

zhotovitelem:		AVE Kolín, s.r.o.

se sídlem:	            Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.

oprávněný zástupce:   xxx, jednatelé společnosti

IČO: 			25148117

DIČ:			CZ25148117

1.

Dne 6. května 2019 byla mezi výše uvedenými účastníky podepsána smlouva o dílo „Kutná Hora, elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce“

Tímto dodatkem č. 1 se výše uvedená smlouva mění následovně:

Článek I., odst. 1.2.:

Místem plnění díla jsou pozemky parc.č. 3883/1, 1290 a 1289/1 v k.ú. Kutná Hora

Článek II. termíny plnění:

Dokončení a předání díla: 9. července 2019 (pozemek parc.č. 3883/1 k.ú.  Kutná Hora  – 					Palackého náměstí)

15. srpna 2019 (zbývající trasa + dokončení veškerých prací)

2.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V ostatních ujednáních je smlouva beze změny.

D o l o ž k a:

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 objednavatelem bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Uzavření Dodatku č.1 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 569/19

- ze dne 10. 7. 2019

V Kolíně dne	V Kutné Hoře dne

Zhotovitel :      	Objednatel :

...........…......………………………..		..................…………………………..

Xxx			                         xxx

……………………………………..

xxx

Dodatek vypracovala: Marhanová Božena

Po věcné stránce kontrolovala: ing. Andrea Bodišová

Po právní stránce kontrolovala: Mgr. Iva Zahradníčková  3. 7. 2019 (e-mailem)