DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 358/16

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

- Univerzita Pardubice

- Fakulta restaurování

- Právní forma: 			veřejná vysoká škola zřízená zákonem, nezapisovaná do veřejného rejstříku

- Se sídlem:			Studentská 95, 532 10 Pardubice

- Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, děkanem

- Korespondenční adresa:		Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

- IČO: 				00216275

- DIČ:				CZ00216275

- Bankovní spojení:		Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice

- Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen („zhotovitel“)

a

Město Kutná Hora

Se sídlem: 			Havlíčkovo nám. 552/1, 584 01 Kutná Hora

Zastoupená:			xxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČO:				00236195

DIČ:				CZ00236195

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel”)

uzavřely dle § 2586 a násl. a dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”).

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je restaurování Morového sloupu v Šultysově ulici v Kutné Hoře.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- Cena za dílo

- Smluvní strany se dohodly na částečném čerpání 15% rezervy z důvodu rozšíření prací oproti původnímu předpokladu.

Při poslední etapě restaurování morového sloupu vyvstala otázka odvodnění vnitřního prostoru za balustrádou. Při odstraňování dožilých spár byly objeveny původní odvodňovací otvory a na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že tento původní systém bude obnoven. To znamená, že bude provedeno kompletní odstranění spár a provedení nového spárování, vyčištění a zprůchodnění původních odvodňovacích otvorů a nakonec osazení krycích mřížek na otvory.

Náklady na provedení výše popsaných víceprací:

Odstranění spár………………………………………………..16 000,- Kč

Provedení nového spárování………………………………….24 000,- Kč

Obnovení a vyčištění původních otvorů……….....................12 000,- Kč

Vytvoření odtokových kanálků s mřížkami………………….. 8 000,- Kč

Celkem bez DPH………………………………………………60 000,- Kč

DPH 21%...............................................................................12 600,- Kč

Celkem včetně DPH……………………………………………72 600,- Kč

- Doba plnění víceprací, fakturace

Vícepráce budou realizovány současně s etapou IV. díla. Předání víceprací proběhne současně s předáním IV. etapy díla, to je do 31.10.2019 a budou i současně fakturovány.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní podmínky sjednané oběma stranami ve smlouvě se tímto dodatkem nemění.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek bude zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

- Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.

- Tento dodatek smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že byl ujednán podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Litomyšli dne ………………..	V Kutné Hoře dne……………….

za zhotovitele:	za objednatele:

_______________________________	   _____________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              		            xxxxxxxxxxxxx

děkan			 starosta města