# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2019 na zpracování „Inventarizace a hodnocení stromů a aktualizace inventarizace a hodnocení stromů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města Kutné Hory s návrhem optimálního plánu péče a zpracování pasportu zeleně.“

# Smluvní strany

Objednatel: 	 	 Město Kutná Hora

Sídlo: 		 Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Zastoupeno: 		xxx, starostou města

Ve věcech technických:  xxx, referent veřejné zeleně

IČ: 		 00236195

DIČ:		 CZ00236195

Zhotovitel:   		 SAFE TREES, s.r.o.

Sído:    			 Hlinky 162/92, 603 00 Brno

Zastoupená:	     	 xxx, prokuristou

Ve věcech technických:	 xxx

IČ:		           26935287

DIČ:		      	 CZ26935287

Bankovní spojení:   	 ČSOB, č. ú.: xxx

Výpis obch. rejstříku:     Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským    soudem v Brně, oddíl C, vložka 46404

Mezi smluvními stranami byla dne 26. 4. 2019 uzavřena Smlouva o dílo na zpracování inventarizace a hodnocení stromů a aktualizace inventarizace a hodnocení stromů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města Kutné Hory s návrhem optimálního plánu péče a zpracování pasportu zeleně (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k vyššímu počtu stromů na zájmových plochách a většímu rozsahu pasportu zeleně se objednatel a zhotovitel dohodli na změně článku III, odstavec 1  a odstavec 2 takto:

- Cena díla byla stanovena následujícím způsobem:

| Položka | Jednotková cena/strom bez DPH v Kč/ha bez DPH | DPH 21 % v Kč | jednotková cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizace inventarizace a hodnocení | 98 | 20,58 | 118,58 |
| Inventarizace a hodnocení nových stromů | 115 | 24,15 | 139,15 |
| Vyhotovení pasportu zeleně | 4000 | 840 | 4840 |

Jednotkové ceny jsou kalkulovány pro předpokládaný počet 5 650 ks stromů a 90 ha ploch k pasportu zeleně. Celková cena díla pak bude fakturována dle skutečného počtu aktualizovaných, nově hodnocených stromů a zpracovaného pasportu zeleně a to do maximální výše 1 000 000,- Kč bez DPH.

K navýšení jednotkové ceny díla může dojít pouze při změně sazby DPH.

- Termín odevzdání prací je do 30. 11. 2019 (včetně)

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek č. 1 vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážnou vůli obou stran a na důkaz toho strany dodatek podepisují.

Dodatek č. 1 je možné měnit pouze písemnou dohodou obou stran. Jiná forma změn je vyloučena.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

# Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Kutná Hora č. 738/19 ze dne 2.10.2019

# ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích.

# V Kutné Hoře dne: 					V Brně dne:

Za objednatele:  					Za zhotovitele:

xxx					                     xxx

Starosta města					prokurista