# DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

Generel dopravy Kutná Hora

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1

Smluvní strany

Město Kutná Hora

Sídlo:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Zastoupení:	xxxxxxxxxxxx, starosta města

IČO:	00236095

DIČ:	CZ00236195

Bankovní spojení:	ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat:

– ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

– ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Sídlo:	Konviktská 20,110 00 Praha 1

IČO:	68407700

DIČ:	CZ68407700

České vysoké učení technické v Praze je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, veřejnou vysokou školou.

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat:

– ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, děkan fakulty

– ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Ústavu dopravních systému

(dále jako „zhotovitel“)

Článek 2

Úprava plnění smlouvy

- V souladu s ustanovením článku 12. odst. 1 smlouvy o dílo na zpracování Generelu dopravy Kutná Hora (dále jen „původní smlouva“), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to zejména z toho důvodu, že pro zpracování konečné podoby díla bude zhotovitel nucen zohlednit další podklady od objednatele. Obě smluvní strany ve shodě dospěly k závěru, že z Veřejného projednání konaného dne 20. ledna 2020 a navazujícího pracovního výboru dne 24. února 2020 vyvstaly na straně objednatele nové skutečnosti a podněty, jež vyžadují doplnění díla v takovém rozsahu, že pro zachování jeho kvality a komplexnosti je nezbytná změna termínu jeho odevzdání.

- Veškeré připomínky ke Generelu dopravy Kutná Hora byly souhrnně zaslané objednatelem zhotoviteli dne 6. března 2020.

- Na základě projevené vůle obou smluvních stran, nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, se upravuje čl. 4, odst. 1 a čl. 7, odst. 2 původní smlouvy takto:

Článek 4

Termín a způsob plnění

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo specifikované v článku 2 této smlouvy nejpozději do 30. června 2020. Dílčí části k oblasti sídliště Šipší a sídliště Hlouška budou odevzdány do 30. dubna 2020.

Článek 7

Platební podmínky

- Fakturace bude rozdělena na 3 etapy:

- 30% z celkové částky, tj. 504 000,- Kč + DPH po předložení a projednání rozpracovaného konceptu částí díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3.

- 50% z celkové částky, tj. 840 000,- Kč + DPH po předložení a projednání rozpracovaného konceptu částí díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3.

- 20% z celkové částky tj. 336 000,- Kč + DPH po odevzdání celého zhotoveného díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3., ke dni 30. června 2020.

- Ostatní ustanovení původní smlouvy se nemění.

- Tento dodatek byl schválen Radou města dne 25. Března 2020 usnesením č. 222/20.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne ………………				V Praze dne ………………

…………………………………………....................			................………………………………………………

xxxxxxxxxxxx				           xxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města					děkan fakulty

Kutná Hora						České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní