Smlouva o dílo

2/2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění

I. Smluvní strany

1. Objednatel: 	Městské lesy a rybníky Kutná Hora, společnost s ručením omezeným

adresa:   okr. Kutná Hora, Opatovice I 43

registrace

IČO:   62967291         DIČ:   CZ62967291

bank.spojení:      xxx    kód banky: xxx

statut. zástupce:   Ing. STANISLAV PEROUTKA

tech. dozor: 	       Ing. Jaroslav Dlabáček

2. Zhotovitel:    SILNICE ČÁSLAV-HOLDING a.s.

adresa: Zbraslavice  331, PSČ 285 21

registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

kontaktní adresa (ředitelství): Chotusická 1121, 286 22 Čáslav

statut.zástupce: ing.Alois Holík, statutární ředitel

IČO: 25261282        	DIČ: CZ25261282

bank.spojení:  Československá obchodní banka a.s.

č.ú. xxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Michal Holík : xxx

II. Výchozí podklady a údaje

1.  Podkladem k uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.10.2016 a poptávka objednavatele .

2.  Výchozí údaje:  	název stavby :  Odbahnění drobné vodní plochy v k.ú. Poličany

místo stavby :   Poličany,Kutná Hora

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo práce na stavbě  Odbahnění drobné vodní plochy v k.ú. Poličany.

2. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí zhotovení výše uvedené stavby v rozsahu dle poptávky objednavatele.

3. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, služby, zkoušky, potřebné k bezvadnému provedení díla.

4. Veškeré změny a doplňky rozsahu díla musí být odsouhlaseny technickým dozorem objednatele.

5. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

IV.  Termíny plnění

1. Zahájení prací:  	9.12.2016 – podpisem Smlouvy o dílo

Termín dokončení: do 31. 12. 2016

2. Objednatel oznámí zhotoviteli připravenost stavby nejméně 10 pracovních dní předem.

3. Dojde-li  v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření  smlouvy a  brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.

4. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých etap díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku objednatele.

V. Cena

1. Cena díla bez DPH:	                 105 800,- Kč

DPH 20%:                                 22 218,- Kč

celkem vč.DPH:                 128 018,- Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. Práce nad rozsah této smlouvy budou oceněny podle ceníku zhotovitele, případně s použitím směrných cen ÚRS Praha.

3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

VI.  Platební podmínky

1. Zhotovitel nebude požadovat na objednateli zálohu před provedením příslušné práce či dodávky.

2. Cena za provedené práce bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány měsíčně nebo po ucelených částech na základě soupisu provedených prací, který bude odsouhlasen pověřeným pracovníkem objednatele.

3. Všechny faktury budou proplaceny do výše 100% ceny díla.

4. Splatnost faktur je 14 dní od jejich doručení objednateli. Platba je považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel umožní provádění stavebního dozoru investora a autorského dozoru projektanta.

2. Zhotovitel je na staveništi povinen zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

3. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen do 10 dnů vyklidit staveniště

4. Zhotovitel požádá správce inženýrských sítí o jejich vytyčení.

VIII. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným předstihem příslušná povolení a doklady požadované platnými  předpisy (stavební povolení apod.).

2. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

3. Nesouhlasí-li objednatel se záznamem ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění prací nejpozději 3 dny před termínem zahájení prací. Současně předá zhotoviteli vytýčené základní výškové a směrové body stavby.

IX. Dokončení a předání díla

1. Dílo je dokončeno úplným provedením stavby v rozsahu dle této smlouvy.

2. Dílo je předáno podepsáním zápisu o předání stavby, jehož součástí je i soupis vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

3. Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu 24 měsíců která počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce záruční doby.

XI. Smluvní pokuty a sankce

1. Pokud zhotovitel nesplní termín dokončení podle bodu IV/1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny stavby za každý den prodlení.

2. Pokud je objednatel v prodlení se splatností faktury dle bodu VI/4, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z příslušné částky za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu vzniklých škod.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel mají  právo odstoupit od smlouvy v případě podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena a v důsledku vyšší moci

2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy i v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- neplnění sjednaných termínů provádění díla ze strany zhotovitele

- prodlení objednatele při splatnosti zálohy nebo faktury o více než 2 týdny

- nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jeden stejnopis. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Případné změny nebo doplňky smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány statutárními nebo zplnomocněnými zástupci.

V Čáslavi dne  8.12.2016

---------------------------------------------	                  ----------------------------------------------

Zhotovitel                                                                           Objednatel

Ing. Alois Holík                                                            Ing. Stanislav Peroutka

ředitel společnosti                                                                      jednatel

SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s.