Smlouva o dílo

3/2016

uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

„ Objednatel „	„Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným“ (spol. s r.o.)

Sídlo/adresa:		Opatovice I, čp 43 ,PSČ 286 01

IČ:                            62967291

DIČ:			CZ62967291

Kontaktní osoba:	Ing. Stanislav Peroutka

a

„Zhotovitel“	VOJKRAM-CZ s.r.o.

sídlo:			Trnková 1879, 263 01 Dobříš

IČ: 			24176541

DIČ:                         CZ24176541

zastoupená:		jednatelem Vojtěchem Kramářem

kontaktní osoba:	Ing. Vojtěch Kramář

I. Předmět a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že podle zadávacích podmínek veřejné zakázky ze dne 21.11.2016 provede:

„zalesnění kalamitou poškozených lesních porostů“

Dle projektu zalesnění, který je součástí této Nabídky jako Příloha č. 1

II. Doba a podmínky plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 10 dnů od podepsání smlouvy oběma stranami.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30.4.2017. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli plnění díla v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací. O předání díla bude vyhotoven písemný záznam, který bude součástí této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je rozpočet zhotovitele vypracovaný pro objednatele v cenové nabídce, která je uvedena v Příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH:		1 888 699,- Kč

DPH 21%:			   396 627,- Kč

CELKEM včetně DPH:	2 285 326,- Kč

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

- Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.

- Práce bude fakturována na základě objednatelem odsouhlasené provedené práce.

- Objednatel uhradí fakturovanou částku do 14 dnů od obdržení faktury vystavené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené daňovými a účetními předpisy a musí obsahovat číslo smlouvy o dílo. Nebude-li takové náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

- Faktura bude hrazena převodním příkazem.

- Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

IV. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele na práce související s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v požadavcích – zadávacích podmínkách objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky zhotovitele na zvyšování ceny díla a zhotovitel provede tyto práce na vlastní náklady.

- Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele.

- Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

- Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit.

- Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli průběžně, nejpozději však před zpracováním.

V. Povinnosti objednatele

- Objednatel fyzicky ukáže zhotoviteli místo plnění, aby bylo přesně vymezena lokalita pro předmět plnění a seznámí jej s charakterem z hlediska bezpečnosti práce. Zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.

- Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.

- Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.

VI. Předání díla

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce.

- Objednatel je povinen převzít provedené dílo do 3 pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém souhrnu brání řádnému užívání díla.

- Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuelně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen vyklidit lokalitu do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

VII. Odpovědnost za vady

- Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobci. Záruky na práci jsou poskytovány v délce 24 měsíců a běh záruční doby se počítá ode dne následujícího po dni převzetí díla.

- Výskyt eventuelních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

VIII. Sankce

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

- Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ustanovením občanského zákoníku, v platném znění, z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

- V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

- Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IX. Odstoupení od smlouvy

- Odstoupení od smlouvy se řídí § 344 a násl. zákona.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu poruší.

- Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě.

- Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

- Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

X. Závěrečná ujednání

- Ostatní vztahy, které nejsou upravené touto smlouvou o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Přílohy: Naceněný projekt zalesnění

V Opatovicích dne 9.12.2016				V Dobříši, dne: 9.12.2016

…………………………..					……………………………..

Objednatel Ing. Stanislav Peroutka, jednatel	     zhotovitel:Vojtěch Kramář, jednatel