Smlouva o dílo

Dle ust. paragrafu 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Město Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ : 00236195

DIČ: CZ00236195

Osoby oprávněné jednat za objednatele: xxx, starosta města

  - Zhotovitel:

EKOSTARMONT s.r.o., se sídlem Libušina 383, 284 01 Kutná Hora

IČ : 28922883

DIČ: CZ28922883

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: xxx – jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 153377

- Základní ustanovení

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovené touto smlouvou provést pro objednatele dílo dle článku 3. Předmět plnění. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit dle článku 6. této smlouvy.

- Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v místě plnění dle bodu 5.1. této smlouvy provést dílo s názvem

Sanace odvalu dolu Šafary v k.ú. Kaňk:

- Terénní úpravy – zemní práce, kácení náletových dřevin, hutnění

- Technická rekultivace – bentonitová rohož, rekultivační zemina

- Biologická rekultivace – vrstva biologicky zúrodnitelné zeminy, výsadba dřevin

V rozsahu a kvalitě vymezené soupisem prací (oceněným výkazem výměr), který je přílohou této smlouvy. Sanace bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektu společnosti Interprojekt odpady spol. s r.o.. Při stavebních pracích se musí postupovat s ohledem na zvýšená hygienická opatření. Materiál odvalu obsahuje vysoké hodnoty těžkých kovů, především arsenu.

- Doba plnění

  - Zhotovitel zahájí realizaci díla na výzvu objednatele dle termínu přidělené dotace nejdéle však k 30. 6. 2021 a dokončí a předá dílo objednateli nejdéle do 31. 12. 2021.

- Místo plnění

  - Místem plnění smlouvy je pozemek parc.číslo 669/1 v k.ú. Kaňk. Vlastníkem pozemku je objednatel.

- Cena plnění

  - Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy, uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši: 3.452.508,75 Kč bez DPH

(slovy třimilionyčtyřistapadesátdvatisícpětsetosmkorun, sedmdesátpěthaléřů)

Cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

- Platební podmínky

  - Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení objednateli, zálohy nejsou přípustné.  Faktury budou vystavovány vždy měsíčně, společně se soupisem prací v daném kalendářním měsíci.

- Smluvní sankce

  - V případě pozdní úhrady vystavených faktur je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení.

  - V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05% z ceny díla  za každý den prodlení.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, ve smluveném termínu na své náklady a nebezpečí.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci skutečného provedení stavby.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a jiné právní nebo technické předpisy a technické normy, které se k dílu vztahují nebo s ním souvisí, a zajišťovat dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli případně třetím osobám v důsledku porušení těchto povinností.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem.

  - Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

10. Povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních a faktických vad v termínu dle čl. 4.1. této smlouvy. Součástí předání staveniště bude také předání a převzetí dokumentace povolení stavby s nabytím právní moci v tištěné podobě. O předání staveniště včetně citované dokumentace bude proveden zhotovitelem zápis a tento bude součástí (přílohou) stavebního deníku.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

  - Objednatel je povinen kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být iniciovány rovněž kteroukoliv stranou. Strany dle článku 1. zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

11. Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- Nezahájí provádění díla do 10ti pracovních dnů od termínu zahájení díla

- Bezdůvodně přeruší na dobu delší než 5 pracovních dnů provádění díla

- Přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí nebo v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami

  - Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- Je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 7 dnů

- Se pozastaví  provádění prací na díle po dobu delší než 21 dnů z důvodů, jenž nejsou na straně zhotovitele

- Je objednatel v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů

- Druhá smluvní strana vstoupí do likvidace

12. Závěrečná ustanovení

  - Zhotoviteli jsou známy podmínky pro přidělování tzv. ekologické dotace -EkD SR jejíž poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. V případě nepřidělení prostředků k financování této smlouvy bude o této skutečnosti zhotovitel písemně informován nejpozději do 30. 3. 2021 a tato smlouva bude ukončena k datu 
30. 12. 2021. O případném přidělení prostředků na financování této smlouvy bude zhotovitel informován nejpozději do 30. 3. 2021.

  - Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla, budou řešit zejména cestou vzájemné dohody.

  - Veškeré změny této smlouvy, zejména předmětu smlouvy, doby plnění nebo ceny díla lze provést pouze na základě dodatku této smlouvy o dílo.

  - Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

  - Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Doložka:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č.607/20 ze dne 
26. 8. 2020.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a které nemohou být poskytnuty, a to šedou krycí barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Příloha – Oceněný výkaz výměr							/2 strany/

V Kutné Hoře dne

Za objednatele:                                                                                Za zhotovitele:

-------------------------------------					---------------------------------

xxx							xxx

Město Kutná Hora, starosta města					EKOSTARMONT, jednatel

| Příloha - Sanace odvalu dolu Šafary |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkaz výměr – EKOSTARMONT s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | položka | jednotka | množství | cena za jednotku | celkem | mezisouč |
|  | Terénní úpravy |  |  |  |  |  |
|  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 1050 | 83,4 | 87 570,00 |  |
|  | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 525 | 27,93 | 14 663,25 |  |
|  | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1050 | 32,97 | 34 618,50 |  |
|  | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných | m3 | 1050 | 75,34 | 79 107,00 |  |
|  | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu | m2 | 2350 | 30 | 70 500,00 |  |
|  | Svahování násypů | m2 | 2350 | 32,5 | 76 375,00 |  |
|  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny | m2 | 2350 | 17 | 39 950,00 |  |
|  | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km | m3 | 4,7 | 2500 | 11 750,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 414 533,75 |
|  | Technická rekultivace |  |  |  |  |  |
|  | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných | m3 | 1230 | 75,34 | 92 668,20 |  |
|  | Zemina | t | 2153 | 119 | 256 147,50 |  |
|  | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu | m2 | 4700 | 30 | 141 000,00 |  |
|  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 620 | 18,72 | 11 606,40 |  |
|  | Ornice | t | 992 | 420 | 416 640,00 |  |
|  | Svahování násypů | m2 | 7050 | 32 | 225 600,00 |  |
|  | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 2350 | 14,2 | 33 370,00 |  |
|  | geomříže ARTER GTS 200/50-30 | m2 | 2700 | 110 | 297 000,00 |  |
|  | Montáž bentonitové rohože | m2 | 2350 | 33 | 77 550,00 |  |
|  | rohož bentonitová hydroizolační Eurobent CS | m2 | 2700 | 195 | 526 500,00 |  |
|  | Kotvení rohože | m | 245 | 114,5 | 28 052,50 |  |
|  | Montáž protierozní jutové rohože | m2 | 2350 | 18 | 42 300,00 |  |
|  | Protierozní jutová rohož | m2 | 2700 | 40 | 108 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 256 434,60 |
|  | Biologická rekultivace |  |  |  |  |  |
|  | Kypření povrchu výsypek a ostatních ploch ovlivněných důlní činností plochy do 5 ha sklonu přes 5° | ha | 0,228 | 7381,5 | 1 682,98 |  |
|  | Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 2280 | 4 | 9 120,00 |  |
|  | osivo směs jetelotravní | kg | 22,8 | 101,2 | 2 307,36 |  |
|  | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 | ks | 220 | 51 | 11 220,00 |  |
|  | Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2280 | 0,6 | 1 368,00 |  |
|  | Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu přes 5° | ha | 0,228 | 3063,75 | 698,54 |  |
|  | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | ks | 220 | 64,5 | 14 190,00 |  |
|  | Trnka obecná (Prunus spinosa) | ks | 55 | 111 | 6 105,00 |  |
|  | Svída obecná (Cornus sanguinea) | ks | 55 | 104,5 | 5 747,50 |  |
|  | Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) | ks | 55 | 95 | 5 225,00 |  |
|  | Jalovec obecný (Juniperus communis) | ks | 55 | 195 | 10 725,00 |  |
|  | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1 | m2 | 2280 | 3,18 | 7 250,40 |  |
|  | Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 | m2 | 6840 | 5 | 34 200,00 |  |
|  | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2280 | 0,5 | 1 140,00 |  |
|  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 3 | 100 | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 111 279,78 |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 98 260,62 |  |
|  | Územní vlivy |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  | Provozní vlivy |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 110 260,62 |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |
|  | Provedení předepsaných zkoušek |  | 1 | 25 000 | 25 000,00 |  |
|  | DSPS včetně geodetického zaměření |  | 1 | 45 000 | 45 000,00 |  |
|  | Hygienická opatření |  | 1 | 490 000 | 490 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 560 000,00 |
|  |  |  |  |  | cena bez DPH | 3 452 508,75 |
|  |  |  |  |  | cena s DPH | 4 177 535,58 |