Dodatek č.7

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 				Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01  Kutná Hora

zastoupen: 			panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 			00236195

DIČ:			CZ00236195

Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora

Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780

Email: janatova@mu.kutnahora.cz

jelinkova@mu.kutnahora.cz

II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

Petr Zavičák, manažer společnosti

Ing. David Valchář, manažer společnosti

tel: 725 675 512, fax: 571 499 131,

e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Radek Filák, stavbyvedoucí

tel: 725 675 508, fax: 571 499 131,

e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“

(dále jen: „dodatek smlouvy č. 7“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 7 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 7 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

Smlouvy se mění znění odstavce 2.2 smlouvy s odvoláním na odstavec 2.4 smlouvy „o financování stavby“ takto:

2.2. Termíny realizace stavby:

- dokončení celého díla: do 31. 12. 2018

Prodloužení termínu dokončení celého díla je zapříčiněno nedostatkem finančních prostředků objednatele. Jednotlivé etapy byly realizovány dle finančních možností objednatele a získaných dotací.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 7 má 2 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

# Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6 a tímto dodatkem č. 7 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

# Doložka: Prodloužení termínu dokončení celého díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 996/16 ze dne 30.11.2016.

Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:

Ve Vsetíně, dne  ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………

………………………...                                                                ……………………………

Ing. Ondřej Hurta                                                                             Bc. Martin Starý, DiS.

jednatel společnosti                                                                             starosta města