Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2020

uzavřený dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

Objednatel :		Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČO:			00236195

Zastoupený :		xxxxxxxxxxx, starosta města

Ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxx, tel.: 327 710 206, 724 755 780

xxxxxxxxxxxxx, tel.: 327 710 207, 724 755 780

Zhotovitel :		Jaroslav Skuhravý - Sklovitřáž

Janov 27, 473 01 Nový bor

IČO:			15670554

DIČ:			CZ430301099

Zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

II.

Předmět smlouvy

Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.

Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání finančních prostředků z 15% rezervy na vícepráce nutné k dokončení celého díla, jež vyplynuly při provádění prací. Jedná se o tepelnou úpravu skla 2 mm a 3 mm, řezání kosočtverců, zapravení vitráží oken č. 4 a 5 kameníkem a zednické práce.

Práce I. etapy (rok 2020) se rozšiřují o restaurování vitráže i rámu okna č. 10, které mělo být realizováno ve II. etapě (rok 2021).

Nedílnou součástí tohoto dodatku je popis nutných víceprací včetně jejich ocenění.

Smlouva o dílo ze dne 30.3.2020 se doplňuje takto:

IV.

Cena díla

Vícepráce

Cena bez DPH		49 807,70 Kč

DPH 15%			  7 471,15 Kč

Celkem včetně DPH		57 278,85 Kč

Okno č. 10

Cena bez DPH		45 025,-    Kč

DPH 15%			  6 753,45 Kč

Celkem včetně DPH		51 776,45 Kč

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

2) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Příloha: - popis nutných víceprací včetně jejich ocenění

V Kutné Hoře dne 2.11.2020

……………………………..				.…………………………

Objednatel							Zhotovitel