Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195

CZ00236195

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	WANDEL CZECH s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednání článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je upřesnění etapy provedení díla a cenového rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo:

- II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají, že etapou č. 2 díla jsou práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla pro etapu díla uvedené v příloze tohoto dodatku.

- Etapa díla bude provedena v době:

- Zahájení: 15.04.2021

- Ukončení: 31.08.2021

3.  Cena etapy díla bez DPH: 1 194 456,00,-

DPH 21%:   250 835,76,-

s DPH 21%: 1 445 291,76,-

Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.

III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

- Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní v plnění rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře 13.01.2021

| Město Kutná Hora |  | WANDEL CZECH s.r.o. |
| --- | --- | --- |

xxxxxxxxxxxxx, starosta města				        xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Příloha č. 1: rozpočet – část B – Jihovýchodní od stezky muzea stříbra