Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2/2020

uzavřený dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

Objednatel:		Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČO:			00236195

Zastoupený:		xxxxxxxxxxx, starosta města

Ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxx, tel.: 327 710 206

xxxxxxxxxxxxx, tel.: 327 710 207

Zhotovitel:		Jaroslav Skuhravý - Sklovitráž

Janov 27, 473 01 Nový bor

IČO:			15670554

DIČ:			CZ430301099

Zastoupený:		xxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx

II.

Předmět smlouvy

Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 1087 v k. ú. Kutná Hora.

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2021 bude provedena II. etapa prací na oknech dle návrhu rozsahu prací na rok 2021, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2020 se doplňuje takto:

III.

Termín plnění

Zahájení prací II. etapy: 	01/2021

Ukončení prací II. etapy:	30.11.2021

IV.

Cena díla

Cena bez DPH				883 638,- Kč

DPH 15%				    	132 545,70 Kč

Celkem včetně DPH			         1 016 183,70 Kč

Pro rok 2021 je vytvořena zbývající rezerva ve výši 204 941,15 Kč včetně DPH.

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

2) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Příloha: návrh rozsahu prací na rok 2021.

V Kutné Hoře dne 25. 1. 2021

……………………………..				.…………………………

Objednatel							Zhotovitel