Smlouva  o  dílo

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

### I. Smluvní strany

### Zhotovitel:                                       Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

### Místo podnikání			U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

IČ					49 54 95 11

DIČ :					CZ49 54 95 11

bankovní spojení			Česká spořitelna a.s

číslo účtu:				441998339/0800

zastoupená :				Ing. Jan Jäger – jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel : 				Město Kutná Hora

se sídlem   				Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČ  :					00236195

DIČ :                                    	   	CZ00236195

bankovní spojení :                 		ČS Kutná Hora

číslo účtu :				27-4444212389

zastoupené : 				Bc. Martinem Starým, starostou města

dále jako "objednatel"

uzavírají tuto  smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení řádně provedeného díla,  to vše za těchto  dále uvedených podmínek:

##### II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele :

Stavební práce související s provedením stavebních úprav: Rekonstrukce  komunikace a veřejného osvětlení v ulici Bělocerkevská, Kutná Hora, dle projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace ulice Bělocerkevská Kutná Hora“,  zak. č: 06/09  zpracovaná: Ing. Jiří Kejval, z 11/2009, projektové dokumentace Rekonstrukce veřejné osvětlení ulice Bělocerkevská Kutná Hora“ zpracovaná:  Josef Pros, Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora z 12/2009 a dodržování pokynů obsažených ve vyjádření od příslušných dotčených orgánů.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškerých výměr uvedených v položkovém rozpočtu, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo.

Součástí díla je:

-veškeré revize a funkční zkoušky,  odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidace zařízení staveniště včetně dokladu o likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem v platném znění.

-případné rozebrání, očištění původní vytěžené dlažby, obrubníků pokud se objeví, tak aby mohl tento materiál být použit zpět na zadláždění a jeho uložení na skládku TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.

- odvoz a uložení stávajících stožárů V.O do areálu TS-KH. Uložení bude zaznamenáno předávacím protokolem o předání a převzetí.

-veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízení potřebných povolení od policie ČR a odboru dopravy Kutná Hora

Předmětem díla je dále i zhotovení:

a) Dokumentace skutečného provedení stavby, která  bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou  zřetelně  vyznačeny  všechny   změny, k nimž  došlo  v průběhu   zhotovení  díla,

- ty části PD, u kterých  nedošlo   k žádným  změnám  budou  označeny  nápisem „ beze změn“,

- každý  výkres  dokumentace o skutečném  provedení  stavby bude  opatřen  jménem  a příjmením  osoby, která  změny zakreslila,  jejím podpisem  a razítkem  zhotovitele

b) Zhotovení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), CD ve formátu DGN nebo DWG ve formátu dle požadavků zadavatele pro vložení dat do technické mapy města Kutná Hora (DTMM), kontaktní osoba Mgr. František Blaha-oddělení informatiky MěÚ KH, tel: 327 710 117, PD bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě

III. Cena díla

- Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

Cena bez DPH 				2 733 212,44,-Kč

DPH 21%					   573 974,61,-Kč

Cena s DPH					3 307 187,05,-Kč

- Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.

- Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací  platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.

- K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.

- Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

IV. Platební  a dodací podmínky

- Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.

- Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí faktury za provedené práce a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.

- Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.

- Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur (např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů)  jsou důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.

- Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání  uvedené částky na účet zhotovitele.

- o předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož bude  patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.

- K převzetí vyzve zhotovitel objednatele průkazným způsobem  5 dnů předem.

##### V. Termíny a místo plnění

- Objednatel připraví a předá místo výkonu díla nejdéle jeden den před zahájením prací zhotovitelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

Termín zahájení prací		 9.5. 2016

Termín dokončení prací nejpozději do: 	29.7.2016

Místo plnění zakázky je ulice Bělocerkevská, Kutná Hora na pozemcích parc.č. 598/1, 	671/1, 	671/2, 671/3, 3785, 3789, a 4509/1v katastrálním území Kutná Hora.

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této  zakázky jsou:

- za zhotovitele

Ing. Jan Jäger – jednatel -  tel. 606 941 006,

e-mail:

- za objednatele

ing. Jiří Janál,  MěÚ, ved. odboru investic, tel:724 162 617,

e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

Jan Trávníček DiS., MěÚ, odbor investic, tel 724 096 927

e-mail: trávniček@mu.kutnahora.cz

## VII. Sankce

Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jeden den prodlení. Nedokončí-li zhotovitel svým zaviněním včas objednané práce, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu 500,- Kč, která se odečte od fakturované ceny za dodávané práce.

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která 	vznikla v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části 	přesahující smluvní pokutu.

## VIII. Povinnosti smluvních stran

- Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě plnění  předmětu díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této smlouvy.

- Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená  v této smlouvě, součinnost  objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby chránil majetek objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.

- Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci předmětu díla. Zhotovitel   prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.

9)	Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103,odst. 1 písm. f) a g), zákona č.262/2006 Sb.  (Zákoníku práce)

10)	Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

## IX. Odstoupení od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů

- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou     	normou

X. Záruky

- Záruční doba na provedené stavební práce činí 60 měsíců ode dne  protokolárního předání díla dle této smlouvy, záruční doba na zabudovaná zařízení je shodná se záruční dobou poskytovanou výrobcem těchto zařízení.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude-li tato reklamace oprávněná,  pokud  nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.

- V  záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se budou vztahovat podmínky záruky .

- V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje zhotovitel provést opravu závady za úplatu. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu o provedení takové práce.

- Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

## XI. Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích a každá strana obdrží dvě provedení.

- Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

3)	Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4)	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu  oběma stranami.

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 347/16 ze dne 27.4. 2016.

V Kutné Hoře dne 29.4. 2016

OBJEDNATEL :                                                            ZHOTOVITEL :

.....................................................................               .................................................................

Bc. Martin Starý  			                              Ing. Jan Jäger

starosta města                 				jednatel