# DODATEK č. 2  ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 30.6. 2016 tyto smluvní strany:

### I. Smluvní strany

Zhotovitel:                                       Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

Místo podnikání			U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

IČ					49 54 95 11

DIČ :					CZ49 54 95 11

bankovní spojení			Česká spořitelna a.s

číslo účtu:				441998339/0800

zastoupená :				Ing. Jan Jäger – jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel : 				Město Kutná Hora

se sídlem   				Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČ  :					00236195

DIČ :                                    	   	CZ00236195

bankovní spojení :                 		ČS Kutná Hora

číslo účtu :				27-4444212389

zastoupené : 				Bc. Martin Starý, starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

„Rekonstrukce  komunikace a veřejného osvětlení místních komunikací Kutná Hora, Kaňk-Dolní část, větev A2, C1 a CH3“

a to takto :

I.

II.

II. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

III. Cena díla

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a  rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla 7 000 000,- Kč včetně DPH, se ponižuje o 16 579,- Kč včetně DPH na

6 983 421,- Kč včetně DPH

Slovy:  šestmilionudevětsetosmdesáttřitisícčtyřistadvacetjedna

V. Termíny a místo plnění

Původní termín dokončení díla 25.11. 2016 se tímto prodlužuje do 23.12. 2016

II.

1.	 V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

2. 	Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně jednostranně      nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

3.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Kutné Hoře dne: 25.11. 2016

OBJEDNATEL :                                                            ZHOTOVITEL :

.............................................................		.............................................................

Bc. Martin Starý  			                              Ing. Jan Jäger

starosta města                 				jednatel