DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2016

a dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016

na provedení díla „Sportovní hala areál  Klimeška – Kutná Hora“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 	Město Kutná Hora

se sídlem:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupen: 	Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 				00236195

Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora

Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ

tel: 327 710 235, fax:327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

II. Zhotovitel:  PKS stavby a.s.

se sídlem:       Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupen:      Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

IČ:      46980059

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s,

Číslo účtu: 	     175972792/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 930

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

tel: 566 697 201 fax: 566 697 380, e-mail: stavby@pks.cz

Ve věcech provádění díla, Ing. Libor Hanousek, vedoucí projektu (hlavní stavbyvedoucí)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)  tento dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo a dodatku č. 1:

Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.2  ke  Smlouvě o dílo ze dne  21.6.2016 (dále jen Smlouva) a dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016, je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku snížení předmětu plnění na základě požadavku investora (méněpráce) a nutnosti provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla  (rekapitulace odsouhlasených změnových listů ZL č. 7 a ZL č. 8, snížení ceny  – 935 972,- Kč bez DPH).

2.2. Z výše uvedených důvodů v Článku 3. Cena za dílo, se  stávající text odst. 1.1. ve znění:

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění dodatku číslo 1 a v souladu  s  obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :

Cena díla bez DPH   				50 029 999,18 Kč

Slovy  padesátmilionůdvacetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun, osmnácet haléřů

Samostatně DPH 21%			10 506 299,83 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je  	60 536 299,01 Kč

Slovy  šedesátmilionůpětsettřicetšesttisícdvěstědevadesátdevět korun českých, jeden haléř

ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění dodatku číslo 2 a v souladu  s  obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena díla bez DPH   			49 094 027,18 Kč

Slovy  čtyřicetdevětmilionů devadesátčtyřitisíc dvacetsedmkorun, osmnáct haléřů

Samostatně DPH 21%			10 309 745,71 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je  	59 403 772,89 Kč

Slovy  padesátdevětmilionů čtyřistatřitisíc sedmsetsedmdesátdvakorun českých, osmdesátdevět haléřů

2.3. Přílohy Smlouvy o dílo se doplňují o:

Příloha dodatku č. 2 – rekapitulace odsouhlasených změnových listů ZL č. 7 a ZL č. 8.

Článek 3.  Ostatní ustanovení

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku č. 2 – rekapitulace odsouhlasených změnových listů ZL č. 7 a ZL č. 8.

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:   PKS stavby a.s.                                 	Objednatel: Město Kutná Hora

Ve Žďáře nad Sázavou dne 16. 12. 2016                    	V Kutné Hoře dne 16. 12. 2016

………………….. ............           				…………………………..

Ing. Petr Pejchal	                          			Bc.Martin Starý, DiS.                               předseda představenstva  					starosta města

..............................................

Ing. Jaroslav Kladiva,

pověřený člen představenstva