#### D o d a t e k   č. 1

k příkazní smlouvě s názvem

„Rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388, Kutná Hora“ uzavřené dne  26. 9. 2016

Příkazce :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Bc. Martin Starý, DiS., starosta města

IČ:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxx

Číslo účtu:  			xxxxxxxxxxxx/xxxx

dále jen „objednatel“

a

Příkazník:			Ing. Martin Nepraš

se sídlem:  			Kaňk 207, 284 01 Kutná Hora

IČ:  				00926431

Bankovní spojení: 		xxxxxxxx

Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 26.9.2016 příkazní smlouva jejímž předmětem je zajištění technického dozoru investora na stavbě s názvem: „Rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388, Kutná Hora“. Vzhledem k rozšíření stavebních prací a s tím související posunutí termínu pro dokončení a předání stavby se účastníci příkazní smlouvy ze dne 26.9. 2016 dohodli na tomto dodatku příkazní smlouvy.

2.

V důsledku výše uvedených změn dojde ke zvýšení celkové ceny za provádění technického dozoru stavby o 28.000,00 Kč. Celková cena za technický dozor stavby tedy činí 56.000,00 Kč. (slovy: padesátšesttisíckorunčeských). Příkazník není plátcem DPH.

3.

Vzhledem k navýšení rozsahu prací stavby uvedené v čl. I. tohoto dodatku se mění termín dokončení a předání stavby na 20.2.2017. V důsledku toho se prodlužuje doba trvání smlouvy uvedené v čl. I. tohoto dodatku rovněž do 20. 2. 2017

4.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy uzavřené dne 26. 9. 2016 zůstávají beze změny.

5.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne:

Příkazník      	Příkazce:

Ing. Martin Nepraš - TDI	Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Ing. Martin Nepraš	     Bc. Martin Starý, DiS

starosta města