SMLOUVA  O  DÍLO  č.  P1018

Dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č.89/2012 sb.

I. Smluvní strany :

OBJEDNATEL :	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552

284 01 Kutná Hora

IČ : 00236195

zastoupený: xxxxxxxxxxx, starosta města

ZHOTOVITEL :	Památky Praha a.s

Fetrovská 51

160 00 Praha 6

zastoupená :  xxxxxxxxxxxxxx – statutární ředitel

IČO : 26479109    DIČ : CZ 26479109

II. Předmět smlouvy :

„Demontáž půdní vestavby a vyklizení půdního prostoru budovy Hrádku“

č.p.28  Barborská ulice v Kutné Hoře

V rozsahu dle předané zadávací dokumentace.

III. Termín plnění :

Zahájení prací – leden 2018

Závazný termín ukončení prací – 31.března 2018

IV. Cena díla :

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění díla.

Cena díla je podrobně specifikována v přiloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí této

smlouvy a činí bez DPH :

150.810,-

DPH 21 %			     31.670,-

Cena celkem včetně DPH					   182.480,- Kč

Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude proveden na objektu, který je plně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFŘ ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou zakázku aplikován režim  přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Podmínky, při jejichž splnění lze překročit výši ceny díla:

Objednatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v tomto případě, že v průběhu plnění díla dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou cenu díla nebo bude objednatel požadovat změnu rozsahu předmětu plnění díla mající vliv na cenu díla.

Jiné podmínky pro překročení ceny ze strany zhotovitele nejsou přípustné.

V. Způsob financování :

Daňové doklady ( faktury) budou zhotovitelem vystavovány průběžně, vždy po ukončení kalendářního měsíce a to na základě objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu o provedených pracích. Faktury budou obsahovat soupis fakturovaných prací provedených zhotovitelem. Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít 21ti denní lhůtu splatnosti a budou uhrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Zálohy objednatel neposkytuje.

VI. Provedení díla :

- Postup prováděných prací bude průběžně odsouhlasován objednatelem, technickým dozorem objednatele a památkovým dozorem tak, aby byla dodržena stanovená technologie a postup odsouhlasených prací zápisem do stavebního deníku.

- Případná změna termínu dokončení prací bude řešena dodatkem k této smlouvě, na základě požadavků objednatele nebo zhotovitele.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla v návaznosti na neočekávaná zjištění stavu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis výkazu výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Teprve po odsouhlasení a podpisu dodatečných prací oběmi stranami a po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel právo změny realizovat a objednatel povinnost je uhradit.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

- O předání předmětu díla se sepíše zápis, který podepíší odpovědní zástupci obou stran.

- Zhotovitel poskytuje na provedené práce dle této smlouvy záruku 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně po té, co se o těchto vadách dozvěděl – písemné oznámení.

VII. Prodlení smluvních stran – smluvní pokuty :

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením díla nebo při nesplnění jiného smluvního termínu uhradit objednateli smluvní pokutu v dohodnuté výši 500,--Kč za každý den prodlení. Strany se dohodly, že tato pokuta bude automaticky odečítaná z ceny díla, kterou má objednatel uhradit zhotoviteli dle článku IV. této smlouvy.

- Při pozdním zaplacení faktury uhradí objednatel zhotoviteli 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání :

- Zhotovitel odpovídá za bezpečné provádění prací a dodržování stávajících předpisů o požární ochraně.

- Zhotovitel vede na stavbě dle § 157 zák. č. 183/2006 sb. svůj stavební deník. Zástupci obou stran mají povinnost se vyjádřit k zápisu druhé strany do tří pracovních dnů.

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve SD nejméně 3 pracovní dny předem. Dále se pak postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

- Pokud bude objednatel požadovat na zhotoviteli práce nad rámec smlouvy, bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje v termínu plnění uvést nejméně do původního stavu staveniště, předat ho zároveň s dílem a odstranit případné škody, které svojí činností způsobil. Za škody vzniklé působením třetí osoby nenese zodpovědnost.

- Zábor staveniště bude určen objednatelem na jeho pozemku.

- Zhotovitel zodpovídá za případné škody způsobené jeho činností nebo lidmi na zařízení nebo budově.

8.   Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou elektrickou energii.

DOLOŽKA  –  uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. 27/18 ze dne 10.1.2018.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kutné Hoře dne 15.1.2018

Za zhotovitele :                   		                    Za objednatele :

# Nabídková cena

# Rozpočet na demontáže vestaveb v půdě na Hrádku v Kutné Hoře

Dem. 14          Ocelové pletivo 			90	m2	50,-		 4.500,-

Hoblinové desky-Heraklit		90	m2	100,-		 9.000,-

Rošt z prken a latí			90	m2	80,-		 7.200,-

20.700,-

Dem. 13 	Cem. omítka s rabitz. pletivem	90	m2	135,-		12.150,-

Rošt z prken a latí			90	m2	80,-		  7.200,-

19.350,-

Dem. 12          Sololit na roštu 			64	m2	50,-		 3.200,-

Cem. omítka s rabitz. pletivem	64	m2	135,-		 8.640,-

Rošt z prken a latí			64	m2	80,-		 5120,-

16.960,-

Dem. 11          Sololit					380	m2	50,-		19.000,-

Rošt z prken a latí			380	m2	80,-		30.400,-

49.400,-

Vystěhování skříní a vitrín				30	ks	280,-		  8.400,-

Svislý přesun vybouraných hmot			30	t	500,-		15.000,-

Vodorovný přesun vybouraných hmot		30	t	250,-		  7.500,-

Odvoz suti na skládku				30	t	200,-		  6.000,-

Uložení vybouraných hmot na skládku		30	t	250,-		  7.500,-

-------------------------------------------------

cena bez DPH						150.810,-

DPH  21%							  31.670,-

-------------------------------------------------------------------------------------

## Celková cena demontáží a odvozů vybouraných hmot vč. DPH	        182.480,- Kč