# SMLOUVA  O DÍLO

Uzavřená podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.    S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :

1. 1.

Objednatel :  Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO  00236195

bankovní spojení  Česká spořitelna a.s.

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený :  xxxxxxxxxxxxx, starostou města

/ dále jen objednatel /

I. 2.

Zhotovitel :       DALFOS  s.r.o.

Libenice 44

280 02 Kolín

IČO  62966511

DIČ    CZ62966511

bankovní spojení  ČSOB divize Poštovní spořítelna

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený : xxxxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

/ dále jen zhotovitel /

uzavřely tuto smlouvu s následujícím obsahem

O  B  S  A  H     S M  L  O  U  V Y  :

článek  II.		Předmět  smlouvy

článek III.		Všeobecné  podmínky

článek  IV.		Cena  díla

článek  V.		Platební  podmínky

článek  VI.		Doba  a  místo  plnění

článek  VII.		Osoby  oprávněné  k  jednání

článek  VIII.		Předání  a  převzetí  místa  plnění

článek  IX.		Kvalita  a  stanovení  podmínek  provedení  díla

článek  X.		Předání  a  převzetí  díla

článek  XI.		Záruka,  odpovědnost  za  vady  a  škodu

článek  XII.		Sankce

článek  XIII.		Odstoupení  od  smlouvy

článek XIV.		Závěrečná  ustanovení

II.  Předmět  díla:

II. 1.

Oprava opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory – úvodní etapa“

v Kutné Hoře

/ dále jen dílo /.

v rozsahu dle dokumentace stavby

III.Všeobecné podmínky:

III. 1.

##### Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí dílo provést řádně a ve sjednané době předat objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV.   Cena díla:

IV. 1.

Smluvní cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran (viz.příloha č.1) ve výši:

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH:                                 929 992,- Kč

samostatně DPH ( 21%):                                                             195 298,- Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH:                 1 125 290,- Kč

Rezerva 15%                                                                                139 499,- Kč

CENA DÍLA  CELKEM S REZERVOU BEZ DPH:                 1 069 491,- Kč

samostatně DPH ( 21%):                  224 593,-Kč

NAB. CENA CELKEM S REZERVOU VČETNĚ DPH:     1 294 084,- Kč

IV. 2.

Součástí smluvní ceny díla dle článku IV.1. jsou náklady za odvoz  demoličního materiálu, náklady za zvláštní užívání veřejného prostranství dle zákona č. 565/1990 Sb. v platném znění pro umístění stavebních zařízení a skládek a další služby, nezbytné pro provedení díla.  Ustanovení o platebních podmínkách tímto není dotčeno.

IV. 3.

Součástí smluvní ceny díla dle článku IV.1. nejsou správní poplatky, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí a povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. Tyto poplatky, zaplacené zhotovitelem, budou zhotoviteli uhrazeny na základě samostatného přeúčtování, doplněného o doklady, potvrzující úhradu správních poplatků zhotovitelem.

IV. 4.

Vzájemně předem písemně odsouhlasené změny v rozsahu provedení předmětu díla a technologie, vícepráce nebo změny cen materiálů a zařízení budou vždy řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. Cena víceprací bude v těchto případech vždy odvozována z cen, uvedených zhotovitelem v nabídkovém řízení.

IV. 5.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě,že:

- Dojde li k prodloužení doby výstavby díla vinou ze strany objednatele o více jak 6 měsíců.

- Objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výzvě či projektové dokumentaci mající vliv na výši nabídkové ceny.

- V době realizace díla dojde ke změně legislativy ohledně výše DPH.

- Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští.

IV. 6.

Užití stanovené 15% rezervy (nebo její části) je možné pouze po úplném vyčerpání smluvené ceny díla, za předpokladu písemného odsouhlasení víceprací objednatelem. Zhotovitel se zavazuje předložit specifikaci těchto případných víceprací, na které bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

#### V.  Platební  podmínky:

V. 1.

Úhrada ceny díla musí odpovídat skutečně provedenému rozsahu prací a služeb v daném platebním období a to po odsouhlasení objednatelem a převzetí díla (viz předávací protokol).

V. 2.

Zhotovitel vždy po převzetí části předmětu díla objednatelem v návaznosti na článek V. 1. této smlouvy provede vyúčtování formou daňového dokladu, který musí mít náležitosti dle §29 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla, potvrzený podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V. 3.

Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Platby budou prováděny v Kč. formou bankovního převodu na účet zhotovitele. Dnem splatnosti se rozumí den uvedený v platebním příkazu objednatele peněžnímu ústavu jako den provedení platby.Zálohy objednatel neposkytuje.

V. 4.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti dle článku  této smlouvy vrátit daňový doklad, který nemá požadované  náležitosti , nebo má jiné vady v obsahu, s vyznačením důvodu vrácení bez jeho zaplacení. Objednateli vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu od dne doručení opraveného daňového dokladu. Nezaplacením oprávněně vráceného daňového dokladu se objednatel nedostává do prodlení.

VI.   Doba a místo plnění:

VI. 1.

Místo plnění: Kutná Hora  areál chrámu svaté Barbory místo plnění dle PD

Termín zahájení prací:  po podpisu SOD

Termín dokončení celého  díla :  nejpozději do 31.10.2017

- Osoby  oprávněné  k  jednání:

VII. 1.

Za  objednatele :

ve věcech, smluvních

xxxxxxxxxxxxxx, starosta města

Kontaktní osoby pro zakázku:

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

E.mail: xxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz,    telefon xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx@mu.kutnahora.cz,      telefon xxxxxxxxxxxxxx

VII. 2.

Za  zhotovitele :

ve věcech smluvních a technických: xxxxxxxxxxxxx   funkce: jednatel firmy

E.mail: dalfos@volny.cz  tel. xxxxxxxxxxxx

ve věcech restaurátorských a technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  restaurátor

E.mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@centrum.cz  tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx

VIII.  Předání  a  převzetí  místa  plnění:

VIII. 2.

Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli  místo plnění k provedení díla v takovém stavu, aby zhotovitel mohl zahájit práce na zřízení staveniště a realizaci předmětu díla. O předání místa plnění se provede samostatný zápis a zápis do stavebního deníku.

IX. Kvalita a  stanovení  podmínek  provedení  díla:

IX. 1.

Zhotovitel se zavazuje, že  provede dílo v souladu  s dokumentací pro provedení stavby, předanou zhotoviteli objednatelem, za dodržení všech platných právních předpisů, které se zhotovení díla týkají, příslušných oborových a obecných norem, návodů a předpisů výrobců a podmínek, uvedených v rozhodnutích orgánů místní a státní správy a v zápisu z předání a převzetí místa plnění ve stavebním deníku, případně dalších tam uvedených podmínek v průběhu provádění díla tak, aby dílo bylo způsobilé k použití pro účel, kterému má sloužit a vyhovovalo všem stanoveným požadavkům na něho kladených  pro řádný provoz, včetně úpravy pozemku do původního nebo náležitého stavu. Nesplnění této povinnosti je považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

IX. 2.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dle požadavků objednatele vyplývajících z charakteru předmětu díla v rámci obstaravatelské činnosti příslušná povolení a rozhodnutí od jednotlivých správců sítí, orgánů místní a státní správy, vlastníků - uživatelů nemovitostí, nezbytná k provedení díla.

IX. 3.

Zhotovitel se na vlastní náklady zavazuje k řádnému zajištění, ohraničení a zabezpečení stavby, umožnění přechodů chodcům, udržování provizorních úprav zpevněných ploch a silničních těles, včetně dodržování a údržby dopravního a ostatního značení, umožnění přístupu správcům inženýrských sítí k jejich zařízením, zejména pak v nočních hodinách k provedení takových opatření, které vedou k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku. Porušení této podmínky  je podstatné porušení smlouvy.

IX. 4.

Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu §103,odst. 1 písm. f) a g), zákona č.262/2006 Sb.  (Zákoníku práce)

Dále se zhotovitel zavazuje v prostoru stavby a okolních prostorech, zejména na přilehlé komunikaci udržovat pořádek.

IX. 5.

Zhotovitel se zavazuje nepoškodit nebo jiným způsobem neznehodnotit majetek objednatele a majetek na pozemcích přímo sousedících, bez předchozího odsouhlasení, projednání způsobu provedení a nápravy vzniklé škody se zástupci dotčených stran.

IX. 6.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

X. Předání  a  převzetí   díla:

X. 1.

Předání a převzetí díla se uskuteční při přejímkovém řízení, potvrzeném v protokolu o předání a převzetí díla, podepsaném zástupci obou smluvních stran. Kopie protokolu včetně příloh obdrží strany, zúčastněné na přejímkovém řízení.

X. 2.

Zhotovitel v rámci přejímkového řízení předloží soupis všech provedených předepsaných technických a revizních zkoušek, jejichž vyhodnocení bude zahrnuto v protokolu o předání a převzetí díla. Ke dni zahájení přejímkového řízení je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou  příslušnou dokumentaci provedení díla.

X. 3.

Vlastnictví k provedenému dílu přechází na objednatele dnem převzetí díla na základě  protokolu  o předání a převzetí díla.

XI.  Záruka, odpovědnost  za  vady  a škodu:

XI. 1.

Zhotovitel poskytuje na  předmět díla  záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem  převzetí předmětu díla objednatelem. V případě vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, začíná záruční doba běžet až od okamžiku jejich řádného odstranění a převzetí objednatelem.

XI. 2.

Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla na základě podpisu  protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XI. 3.

Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k němu vyjádřit do 5-ti  kalendářních dnů od jeho doručení nebo v této době zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vady bude stanoven po vzájemné dohodě v zápisu o projednání uplatnění nároku na odstranění vad. Záruční doba se prodlužuje o dobu, potřebnou k odstranění zjištěné vady.

XII.  Sankce:

XII. 1.     Pro případ prodlení objednatele s placením daňového dokladu má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

XII. 2.

V případě nedodržení termínu dokončení díla  podle článku VI.1. má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

XII. 3.

V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu  u vad bránících užívání 1000 Kč a u vad nebránících užívání díla 500 Kč,v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.

XII. 4.

Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

XIII. Odstoupení  od  smlouvy:

XIII. 1.

Před uplynutím sjednané lhůty může být tento sjednaný smluvní vztah ukončen oběma smluvními stranami pouze z těchto důvodů:

- odstoupením od smlouvy o dílo,

- písemnou dohodou obou smluvních stran,

- zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupnictví.

XIII.2.

Odstoupit od smlouvy je oprávněna každá smluvní strana a to v případech, kdy dojde k podstatnému porušení podmínek, uvedených v této smlouvě,  pokud jsou tyto podmínky  výslovně uvedeny.

XIII. 3.

Odstupuje-li od smlouvy zhotovitel,  je povinen předem písemně vyzvat objednatele, aby ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení odstranil závady, které mu brání v řádném splnění předmětu díla. Pokud objednatel v této lhůtě  neodstraní zhotovitelem písemně uvedené závady,  končí platnost smlouvy uplynutím výše uvedené lhůty.

XIII. 4.

Odstupuje-li od smlouvy objednatel, je toto odstoupení účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli.

XIII. 5.

Odstoupí-li objednatel nebo zhotovitel od smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné plnění, je povinen  zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomuto účelu pořízen, přiměřenou část z ceny díla připadající  na provedenou část díla, kterou uhradí objednatel zhotoviteli daňovým dokladem se lhůtou splatnosti 21  kalendářních dnů od dne doručení daňového dokladu objednateli. Pokud jde o náhradu škody a ušlý zisk, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XIII. 6.

V případě odstoupení od smlouvy  přechází vlastnictví a nebezpečí škody k dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla  na objednatele  dnem podpisu zápisu o převzetí realizované části díla.

XIII. 7.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit z již uzavřené smlouvy o dílo, pokud neobdrží finanční prostředky ve formě dotace, bez jakýchkoliv sankcí a nároků vůči objednateli.

XIII. 8.

Pokud objednatel nebude mít dostatek finančních prostředků na realizaci díla, tak má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí a nároků zhotovitele vůči objednateli.

XIV.  Závěrečná   ustanovení:

XIV. 1.

Zhotovitel  se zavazuje po dobu platnosti smlouvy a trvale po předání díla objednateli zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech v hmotné i nehmotné formě, které jsou obchodním tajemstvím objednatele. Jde zejména o skutečnosti vyplývající z realizace této smlouvy  t.j. týkající se předmětu smlouvy, ceny za dílo, příslušné dokumentace předané objednatelem k provedení díla a vzniklé v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby, které musí tyto skutečnosti k provádění díla znát, je uchovaly v tajnosti vůči třetím osobám. Zhotovitel není oprávněn utajované skutečnosti reprodukovat nebo kopírovat jako celek ani jejich části s výjimkou nezbytného použití při plnění této smlouvy. Porušení obchodního tajemství objednatele je nekalou soutěží  se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

XIV. 2.

Objednatel se zavazuje, že v souladu s přílohami veřejné poptávky uvede vnitropodnikové předpisy, technické normy objednatele, které jsou nezbytné pro zhotovitele k provedení díla nebo na základě kterých byl proveden způsob výpočtu a pod. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje převzetí vnitropodnikových předpisů, které je povinen při plnění předmětu díla dodržovat a současně se zavazuje zacházet s nimi jako s obchodním tajemstvím.

XIV. 3.

Právní vztahy se řídí touto smlouvou, režimem občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění.

XIV. 4.

Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé v důsledku této smlouvy budou nejdříve řešeny smírnou cestou.

XIV. 5.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIV. 6.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

XIV. 7.

Smlouva  vstupuje v platnost  dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Doložka – uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 439/17 ze dne 14. 6. 2017.

V ......................      dne .................                                   V ......................      dne .................

za objednatele:                                                          za  zhotovitele:

....................................................................               .................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxx					      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města                 				            jednatel firmy