Stavební společnost

Smlouva o dílo

č. 18/2016

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku -zákon č.89/2012 Sb.

Název stavby:Sejmutí poškozených omítek na jihovýchodní stěně budovy Hrádku, č.p. 28

Barborská ulice v Kutné Hoře

Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora

Smlouva o dílo č.18/2016

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku -zákon č.89/2012 Sb.

1.    Smluvní strany

1.1.       Objednatel:          Město Kutná Hora

Sídlo:                                  Havlíčkovo náměstí čp. 552

284 24 Kutná Hora

Odpovědný zástupce:        xxxxxxxxxxxxx-starosta města

IČO                                     236195

DIČ                                     CZ 00236195

E-mail:		                        xxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz

Odborný  zástupce:           xxxxxxxxxxxx

telef:                                    xxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

1.2.Zhotovitel:                   Obnova památek s.r.o.

Sídlo:	                                Jiřího z Poděbrad 303

284 01 Kutná Hora

Odpovědný zástupce:       xxxxxxxxxxxxxx -  jednatel společnosti

IČO:                                   25113925

DIČ:                                   CZ25113925

tel.fax.                                327  516 830

e-mail:                                kontakt@obnovapamatek.cz

http//:                                 www.obnovapamatek.cz

www.stavby-opravy-rekonstrukce.cz

Bankovní spojení:             Komerční banka a.s. Kutná Hora

č. ú. xxxxxxxxxxxx

firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 50731, den zápisu: 19,3,1997,

Zástupce pověřený ve věcech:        a)smluvních      xxxxxxxxx

b)technických   xxxxxxxxx

Odpovědný  zástupce společnosti:  xxxxxxxxxxx -  autorizovaný inženýr v oboru

pozemní stavby,zapsaný  v seznamu

autorizovaných osob ČKAIT č.0401181

dne 3,7,1997

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku -podle § 2586 Občanského zákoníku -zákon č.89/2012 Sb.tuto smlouvu o dílo:

2.Účel smlouvy

2.1. Účelem této smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při

zhotovení díla specifikovaného v čl. 3.1. této smlouvy o dílo.

3.Předmět díla

3.1. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace stavby-,,Sejmutí poškozených omítek na jihovýchodní stěně

budovy Hrádku, č.p. 28 Barborská ulice“ v Kutné Hoře, na základě předaných podkladů objednatele

a prohlídkou  stavby.

Stavební práce spočívají  v provedení bouracích prací a likvidace odpadů,v provedení

dodávky lešení,v provedení oprav omítek a v provedení ostatních pomocných a manipulačních

prací nezbytných   k zhotovení díla a prací  dle pokynů objednatele.

Práce jsou oceněny Obnovou  památek s.r.o. Kutná Hora, na   základě  předaných

podkladů  a požadavků  objednatele.

3.2. Dodávka bude zabezpečena v rozsahu nabídky ,dle bodu 12.1. která je přílohou této

smlouvy o dílo.

3.3. Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu s požadavky objednatele,

stavebního dozoru, zástupců památkové péče  a v souladu se zákonem o statní

památkové péči.

3.4. Zhotovitel  se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků,

ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. Dílo bude provedeno v souladu s

technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

4.Místo plnění

4.1. Místem plnění díla:  objekt Hrádek – jihovýchodní stěna budovy

5.Doba plnění

5.1  Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit  a dokončit jej a  dokončené   předat  objednateli

v termínech:

Termín zahájení:         říjen 2016

Termín ukončení:       30,11,2016

5.2.  Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit přístup k předmětu díla a  ke splnění závazku,

dle čl. 3. bodu 1. této smlouvy o dílo a to bezprostředně- po podpisu předání staveniště

ve  stavebním  deníku stavby.

Dále se objednatel zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady,věci a doklady

nezbytné k provedení díla a   poskytne  zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

6. Cena za provedené práce

6.1.  Cena díla je ve smyslu ostatních ustanovení této smlouvy stanovena dohodou smluvních

stran jako nejvýše přípustná,která kryje všechny náklady spojené se zhotovením

předmětu plnění díla.

6.2.  Jednotlivé části díla jsou pro účel dohody o ceně podrobně specifikovány v rozpočtu

č.b-156/2016 ze dne 26.9.2016 obsaženém v nabídce zhotovitele v příloze č.12.1.  této smlouvy.

Na základě zákona č.235/2004Sb. o DPH bude zhotovitel jednotlivé daňové doklady-faktury

vystavovat bez DPH a objednavatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH

dopočítávat a odvádět příslušnému finančnímu úřadu.

Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:97860,00Kč

slovy:devadesátsedmtisícosmsetšedesátkorunčeských ,včetně  daně  z přidané  hodnoty.

Cena díla celkem:

| rozpočet | celkem základ daně | DPH 21 % | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| b-156 | 80875,97 | 142495,84 | 97859,92 |

6.3.   Rozpis ceny je zpracován v cenové úrovni II. Pololetí 2016 a garantován po dobu

realizace stavby do termínu dokončení dle bodu 5. této smlouvy. Dohodnutá cena je

garantována i v případě prodlení zhotovitele,pokud nebylo způsobeno objednatelem,

nebo vyšší mocí. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny,

hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na

měnový kurs a stabilitu měny.

6.4.   Postup skutečně prováděných prací bude průběžně odsouhlasován objednatelem,

technickým   dozorem objednatele, hlavním projektantem a památkovými architekty

tak, aby byla   dodržena stanovená technologie a postup odsouhlasených prací,

zápisem do stavebního deníku stavby.

6.5.   Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná,

konečná a překročitelná pouze při změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané

hodnoty v platném znění.

6.6.   Případná změna termínu dokončení prací bude řešena dodatkem k této smlouvě , na

základě požadavků objednatele, či zhotovitele. V případě prodloužení termínu dle bodu

5. této   smlouvy, způsobené ze strany objednatele, mohou být zbývající práce oceněny

novou   kalkulací v cenové úrovni daného období. Případná- vzájemně  odsouhlasená

změna   ceny bude předmětem  dodatku k této smlouvě.

6.7.   Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu

díla v návaznosti na neočekávaná zjištění o stavu předmětu díla, je zhotovitel povinen

provést soupis výkazu výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření, tento ocenit podle

jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Teprve po odsouhlasení a podpisu

dodatečných prací oběma stranami má právo zhotovitel změny realizovat a zadavatel

povinnost je uhradit. Tyto změny a dodatečné práce budou upraveny v dodatku k této

smlouvě.

6.8. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení

těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně-prací neprovádět. Náklady na

méně-práce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

6.9. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v tomto případě,že v průběhu

plnění díla dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou cenu díla,

nebo bude objednatel požadovat změnu rozsahu předmětu plnění díla mající vliv na

cenu díla. Jiné důvody pro překročení ceny ze strany zhotovitele nejsou přípustné.

7.Platební podmínky

7.1.  Daňové doklady-faktury budou zhotovitelem vystavovány  průběžně-vždy

po ukončení kalendářního měsíce a  to na základě objednatelem  odsouhlaseného

zjišťovacího protokolu o  skutečně provedených pracích. Tyto faktury budou obsahovat

soupis všech prací  skutečně provedených zhotovitelem. Všechny faktury vystavené

zhotovitelem budou mít 30-ti   denní lhůtu  splatnosti za předpokladu,že daňový doklad

bude obsahovat všechny náležitosti,zejména dostatečně určenou identifikaci a soupis

skutečně provedených prací ,dále za předpokladu,že cena bude určena v souladu s

nabídkou  uchazeče.

7.2.  K navýšení ceny může dojít pouze v případě změny sazby DPH.

7.3.  Úplata bude uhrazena bankovním převodem na účet dodavatele uvedený ve faktuře.

Platba bude probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou

v této měně.

7.4. Pro zajištění řádného zákonem stanoveného režimu odvodu daně z přidané hodnoty

zhotovitelem, bude konečná fakturace provedena na základě ukončeného a protokolárně

předaného celého díla, nebo jeho částí, a to po odstranění případných vad a nedodělků do

14 dnů.

7.5. Daň z přidané hodnoty je k ceně připočtena ve výši stanovené daňovými předpisy platné

v době fakturace.

7.6.  Zhotovitel nepožaduje  na objednateli žádnou formu zálohování dohodnutých

stavebních prací.

7.7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu dílčím způsobem (měsíční

fakturace) dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací.

Zbývajících část ceny za dílo (konečná faktura) bude proplacena po odstranění vad

a nedodělků.

8.Záruky za jakost

8.1.Zhotovitel odpovídá za řádné zhotovení díla ve smyslu této smlouvy a  poskytne záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců s tím,že na některé materiály a technologie je poskytována delší .Tyto materiály a technologie budou specifikovány v závěrečném předávacím protokolu. Záruční doba začíná po protokolárním předání díla objednateli. Tato záruka předpokládá podmínky obvyklé pro opravy a rekonstrukce.

Zhotovitel poskytuje záruky na dokončené dílo:

- HSV    -     60měsíců  ode dne předání díla

- PSV     -     60měsíců  ode dne předání díla

- technologie stavby -      dle poskytnutých záruk výrobce

8.2.Během záruční doby je zhotovitel povinen opravit neprodleně a na své náklady jakékoliv vadné části díla vzniklé chybným provedením ,nebo použitím nevhodného materiálu, nebo vzniklé z jiného důvodu za který zhotovitel odpovídá.

8.3.Záruční  doby se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem převzetí odstraněné vady.

8.4.Zhotovitel  odpovídá za vady ,které má předmět v době jeho odevzdání objednateli,za vady projevené po odevzdání díla odpovídá jen v případě,že jejich příčinou bylo porušení povinností.

8.5.Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v co nejkratší -technicky možné lhůtě-termín odstranění vad se dohodne písemně.

8.6.Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci objednatel popíše závady a uvede,jakým způsobem požaduje sjednat nápravu

8.7.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,zda reklamaci uznává či neuznává .Pokud tak neučiní,má se za to,že reklamaci objednatele  uznává.

9.Podmínky provedení díla

9.1.Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Dílo bude provedeno

odborně ve standardní kvalitě a v  souladu s obvyklým  řešením technických a technologických požadavků na opravy a údržbu staveb,nebo jejich částí.

9.2.Zhotovitel se zavazuje,že uhradí objednateli škody a náklady,které event. vzniknou vadným plněním zjištěným v průběhu prací.

9.3.Obě strany- na základě písemného ,nebo ústního pozvání zajistí účast svého zástupce na kontrolních dnech stavby.

9.4.Objednatel je oprávněn,kromě   práv vyplývajících z jiných ustanovení této smlouvy,  zejména provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a požadovat odstranění vad patrných již v průběhu realizace díla zhotovitelem,zejména těch,které ohrožují bezpečnost stavby,život,nebo zdraví osob.

9.5. Zhotovitel se osvobozuje od odpovědnosti za částečné,nebo úplné nesplnění smluvních

závazků,jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci,přičemž za vyšší moc se pokládají

okolnosti,které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a

jejich neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění

předmětu smlouvy(např. živelné pohromy,nařízený archeologický výzkum apod.)

9.6.Pokud nastoupí vyšší moc, jejíž  vliv na  plnění  není zřejmý,je zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření,aby byly zmírněny,popř. vyloučeny škody způsobené vyšší mocí a z ní plynoucího neplnění závazků.

9.7.V případě posunu termínu dílem vyšší moci,či z viny objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,během které budou následky vyšší moci trvat-včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.

9.8.Zhotovitel se zavazuje,že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě,včetně předpisů o požární ochraně a bude spolupracovat na BOZ a PO při souběhu jiných přímých dodavatelů .Rovněž  prohlašuje,že bude dbát ,aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných předpisů a provádět soustavnou kontrolu  nad bezpečnosti práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu §101

Zákoníku práce(zákon č.262/2006 Sb.)

9.9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení

znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své vlastní činnosti .Zhotovitel je povinen

zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem

č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

9.10.Zhotovitel má uzavřeno  pojištění odpovědnosti za škody event. způsobené objednateli,

nebo třetím osobám ve výši 10 000 000,00 Kč.

9.11.Objednatel  v rámci svého spolupůsobení při plnění podmínek této smlouvy poskytne

přípojení   el. energie a vody v prostoru staveniště – bezplatně.

9,12.Objednatel  umožní přístup do objektu na žádost zhotovitele z důvodů prováděných

prací a v rámci zařízení staveniště umožní prostor pro uložení materiálu a

vybavení zhotovitele.

9.13.V případě rozhodnutí DI- Policie České republiky o povinnosti instalace světelného ,či jiného atyp. dopravního značení,ponese povinnost úhrady nákladů za toto rozhodnutí objednatel.

9,14.Finanční a jiné náklady spojené s opravou objektu, které nejsou součástí této smlouvy o dílo , ani předmětem event. dodatků smlouvy, dodatečných úprav ,změn, nebo  víceprací  požadovaných objednatelem, si zajišťuje objednatel  individuálně- na své náklady.

10.Smluvní pokuty

10.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazku na provedení díla dle této smlouvy, je

objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla

za  každý započatý den prodlení.

10.2.  Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z jakýchkoliv důvodů nezaviněných

zhotovitelem před dokončením objednaných prací, vyúčtuje mu zhotovitel náklady za

skutečně odvedenou práci ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel  se pro tento případ zavazuje

zaplatit náklady zhotoviteli do l4 dnů od  odeslání faktury.

10.3.  Při případné změně rozsahu díla budou obě strany postupovat v souladu s příslušnými

paragrafy Občanského zákoníku a příslušnými předpisy, které Občanský zákoník

doplňují.

10.4. V případě prodlení objednatele  s plněním svých platebních povinností je zhotovitel

oprávněn uplatnit na objednateli smluvní pokutu  ve výši 0,05 %fakturované částky

za každý den prodlení.

11.Závěrečná ustanovení

11.1.Strana, která návrh smlouvy  předložila je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení  druhé straně.

11.2.Smlouva  nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.

11.3.Obě smluvní strany se zavazují,že obchodní a technické informace,které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou,nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům,než k plnění podmínek této smlouvy.

11.4.Obě strany prohlašují,že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.5.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

11.6.Obě smluvní strany prohlašují,že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují,že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

11.7.Strana  objednatele  zmocňuje k podpisům jednotlivých faktur, přiložených podkladů fakturace a zápisům ve stavebním deníku stavby: pp.Jelínková Jana,Janatová Věra.

11.8. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č.809/16 ze dne 5.10.2016

11.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva o dílo bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12. Seznam  příloh

12.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí smlouvy o dílo:

-nabídka(její kopie,včetně oceněných výkazů výměr)

V  Kutné Hoře dne: 11.10.2016                                    V Kutné Hoře dne:10,10,2016

...........................................................                ..................................................................

za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx                          za zhotovitele:        xxxxxxxxxxx

starosta města                                                           jednatel společnosti