SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená podle ust. 2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

- SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:  	Město Kutná Hora

zastoupené starostou města xxxxxxxxxxxxxx

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČ:	00236195

DIČ: 	CZ 00236195

bank. spojení:  xxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL:	VB-Drill, s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve Vejtrži 118

267 18 Hlásná Třebaň

IČ:	04057279

DIČ:	CZ04057279

bank.spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby akce Kutná Hora (KH) - oprava opěrných zdí kolem chrámu sv. Barbory. Součástí předmětu plnění je dále nutné zaměření stávajícího stavu opěrných zdí včetně schodiště na Z straně areálu, průzkumy (statický, stavebně technický), rozpočet a výkaz výměr.

- DOBA PLNĚNÍ:

Zhotovitel se zavazuje odevzdat výše uvedený projekt do 31.1.2017. Místem pro předání díla je sídlo objednatele. Z předání díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný zástupci smluvních stran.

Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu pro případ prodlení s předáním díla ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

- CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY:

Objednatel se zhotovitelem se dohodli na ceně předmětu smlouvy podle schválené cenové nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena díla bez DPH.....................234 030,-Kč

DHP 21%	...............................................49 146,-Kč

Celková cena díla s DPH........................283 176,-Kč

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

  - Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do všech prostor související s předmětem smlouvy

  - Projekt bude dodán v 6paré, 1x ve formátu pdf na CD, rozpočet a výkaz výměr v elektronické podobě (zaslán mailem)

  - Projekt bude v rozpracovanosti konzultován se zástupci památkové péče (NPÚ GŘ, KÚ Středočeského kraje) a o konzultaci bude proveden zápis, který bude přiložen k technické zprávě

  - Projektová dokumentace, rozpočet a výkaz výměr bude zpracovaný podle vyhl. č. 230/2012 Sb., a §2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  - Autorský dozor projektanta není předmětem této smlouvy a bude objednán samostatně

  - Fakturace bude provedena ve dvou fakturách. První  faktura ve výši 180 000,- Kč včetně DPH do 15.12.2016 a druhá ve výši 103 176,- Kč včetně DPH po odevzdání celého projektu. Splatnost faktur je stanovena na 21dní ode dne jejich doručení objednateli.

5.7.    Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek této

smlouvy. Záruční doba počíná plynout dnem předání díla objednateli a

běží po celou dobu realizace stavby uvedené v čl. 2 této smlouvy,

nejméně však po dobu 24 měsíců od předání díla.

6. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

6.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou dodatkem ke smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

6.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

6.4. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou.

6.5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek této smlouvy. Záruční doba počíná plynout dnem předání díla objednateli a běží po celou dobu realizace stavby uvedené v čl. 2 této smlouvy, nejméně však po dobu 24 měsíců od předání díla.

6.6. Smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy, potvrzují, že smlouva byla uzavřena svobodně, vážně nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy pod její text.

7. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Uzavření této smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. 724/16 ze dne 7.9.2016.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne 12.9.2016

Objednatel						Zhotovitel

…………………………….                       ……….……………………..

xxxxxxxxxxxxxxxx    				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města Kutná Hora			jednatel fi VB – Drill s.r.o.