DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.9. 2016

uzavřená podle ust. 2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

- SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:  	Město Kutná Hora

zastoupené starostou města xxxxxxxxxxxx

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČ:	00236195

DIČ: 	CZ 00236195

bank. spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL:	VB-Drill, s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve Vejtrži 118

267 18 Hlásná Třebaň

IČ:	04057279

DIČ:	CZ04057279

bank.spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- PŘEDMĚT DODATKU Č. 1:

Čl. 2 Smlouvy – Předmět smlouvy se doplňuje a mění takto:

a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění

stavby akce Kutná Hora (KH) - oprava opěrných zdí kolem chrámu sv. Barbory

(část I) - bude obsahovat projekt ověřovací části - prostoru „A“ pilíře číslo VIII., IX. a X. a částí mezi nimi.

Projekt bude obsahovat rozpočet i výkaz výměr ověřovací etapy projektu.

b) Vypracování projektu průzkumných prací schodiště z ulice Kremnická.

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění

stavby akce Kutná Hora (KH) - oprava opěrných zdí kolem chrámu sv. Barbory

(část II) - bude obsahovat ostatní práce uvedené ve smlouvě.

Cena za dílo uvedená ve smlouvě se nemění.

3. DOBA PLNĚNÍ

Čl. 3 Smlouvy – Doba plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dodat dílo uvedené pod bodem a) a b) čl. 2 tohoto dodatku do 13.2.2017, dílo uvedené pod bodem c) čl. 2 tohoto dodatku do 3 měsíců od dokončení stavby podle projektové dokumentace dle bodu a) a b) čl. 2 tohoto dodatku.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. 67/17 ze dne 25.1.2017.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne 27.1.2017

Objednatel						Zhotovitel

…………………………….                       ……….……………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxx    				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města Kutná Hora			jednatel fi VB – Drill s.r.o.