# DODATEK

# SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		xxxxxxxxxxxxxx, starosta města

IČ:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Realitní a stavební společnost s r.o.

se sídlem:  			Fantova 693/45, Obřany,  614 00  Brno

doručovací adresa:		Žitenická 10,  286 01  Čáslav

### zapsaná v obch. rejstříku: 	Krajského soudu v Brně, spis.značka C90993

oprávněný zástupce: 		xxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČ:  				41432037

DIČ: 				CZ41432037

Bankovní spojení: 		UniCredit Bank

Číslo účtu :

dále jen „zhotovitel“

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla došlo ke změnám a rozšíření prací (odsouhlasení změny technologie – skladby opravy střešního pláště), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 1. DODATKU SMLOUVY O DÍLO, kterým se upravují a doplňují články I. Předmět plnění smlouvy a III. Cena díla následovně:

Článek I.

# Předmět plnění smlouvy

Článek  1. – Předmět plnění smlouvy – do bodu 1.1. se doplňuje následující text:

Předmět díla – střecha se mění dle odsouhlasené změny technologie (skladby) opravy střešního pláště dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 1. dodatku SOD.

Článek III.

Cena díla

Článek  III. – Cena  díla -  mění se text bodu 3.1. takto:

## Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena dle rozpočtu:	cena bez DPH		   886.545,--  Kč

Cena 1. dodatku:	cena bez DPH		   137.585,60 Kč

_____________________________________________________________________

## Celková cena díla bez DPH			1,024.130,60 Kč

## DPH ve výši 15 % 				   153.619,59 Kč

## Cena včetně DPH ve výši			1,177.750,19 Kč

Rezerva 15 % (dle ZD)				   152.929,01 Kč

Konečná celková cena:				1,330.679,20 Kč

## Položkový rozpočet je přílohou č. 1 smlouvy o dílo a tvoří její nedílnou část. Změnový list č. 1 (položkový rozpočet) je přílohou tohoto 1. dodatku SOD.

Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude proveden na objektu, který je plně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tento 1. dodatek SOD bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

1. dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech provedeních a každá strana obdrží dvě provedení.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto 1. dodatkem SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto 1. dodatku SOD je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (položkový rozpočet) a Rekapitulace ceny díla.

Tento 1. dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu  oběma stranami.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že tento 1. dodatek SOD je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že jim nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jeho uzavření. Prohlašují dále, že si 1. dodatek SOD řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Uzavření tohoto 1. dodatku SOD odsouhlasila rada města usnesením č.: 442/17 ze dne 14.6.2017.

V Brně dne 16.6.2017	V Kutné Hoře dne

Zhotovitel :      	Objednatel :

Realitní a stavební společnost s r.o.	Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxx	     xxxxxxxxxxxxxxxxxx

jednatel	      starosta města