# Dodatek č: 1 ke smlouvě o dílo

# podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :

Objednatel:  Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO  00236195

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxx, starostou města

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:       DALFOS  s.r.o.

Libenice 44

280 02 Kolín

IČO  62966511

DIČ    CZ62966511

bankovní spojení:  ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

xxxxxxxxxxx, jednatel firmy

/ dále jen zhotovitel /

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě

Oprava opěrné zdi včetně restaurování kašny u žáby areál parku u Vlašského dvora na pozemku p. č. 2 k. ú. Kutná Hora

/ dále jen dílo /.

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s vybouráním betonových oprav zdí, v rozpočtu byla cena na rozebírání z vápenocementové malty. Přepojení elektrického rozvodu pro slavnostní osvětlení a napájení WC se zapuštěním do opravované kamenné zdi, oprava kašny pod žábou vysprávka nivelační hmotou, vyčištění a 3x nátěr izolačním nátěrem, které nebylo rozpočtováno, úprava skalky pro osazení rostlin na základě dodatečného požadavku investora.

Cena za provedené vícepráce:

| bourání betonů sbíječkou příplatek |  |  |  |  |  |  | 7000,-Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úprava elektrického rozvodu přepojení |  |  |  |  |  |  | 5280,-Kč |
| úprava a vyčištění kašny před žábou s nátěrem |  |  |  |  |  |  | 5800,-Kč |
| úprava pro osázení rostlin na skalce |  |  |  |  |  |  | 3800,-Kč |
| celkem |  |  |  |  |  |  | 21880,Kč |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 4595,-Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | 26475,Kč |

Závěrečná ustanovení:

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 24.3.2016 beze změny

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V ......................      dne .................                                   V ......................      dne .................

za objednatele:                                                          za  zhotovitele:

....................................................................               .................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx					      xxxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města                 				            jednatel firmy