Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 095/06/2020 – I.

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

doručovací adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, složce 90993

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 41432037, DIČ: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednáním článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je upřesnění III. etapy provedení díla a cenového rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo.

- II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají, že etapou č. III díla jsou práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla pro etapu díla uvedené v příloze tohoto dodatku.

- III. etapa díla bude provedena v době:

- Zahájení:  15.04.2022

- Ukončení: 31.10.2022

3.  Cena III. etapy díla bez DPH:	1 474 844,00 Kč

DPH 21%:     	   309 717,24 Kč

s DPH 21%:  	1 784 561,24 Kč

Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.

III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

- Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní v plnění rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře ......................2021

| Město Kutná Hora |  | RReRealitní a stavební společnost s.r.o. |
| --- | --- | --- |

xxxxxxxxxxxxxxx, starosta města				    xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Příloha: 1) rekapitulace ceny ke 4. dodatku SOD

2) položkový rozpočet vedlejší rozpočtové náklady III. etapa

3) položkový rozpočet zateplení jihozápadní strany III. etapa

4) položkový rozpočet štuková fasáda jihozápadní strany III. etapa